Приложение № 2

к извещению № 146/16-зкп

Договор № 146/16-зкп

г. Салехард		               	           		                                    «__» ______________2016г.

Акционерное общество «Салехардэнерго», в лице Генерального директора Стратий Юрия Федоровича, действующего на Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны и _______________________________________________,  в __________________ ______________, действующего на основании __________________, именуемый в  дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, на основании протокола № 146/16-ЗКП от «__» ____________ 2016 г.  заключили между собой настоящий договор (далее договор).

Содержание договора:

| Статья №1 Предмет договора Статья №2 Стоимость работ и порядок расчетов Статья №3 Права и обязанности Подрядчика Статья №4 Права и обязанности Заказчика Статья №5 Сроки выполнения работ Статья №6 Производство работ | Статья №7 Обстоятельство непреодолимой силы Статья №8 Приемка законченных видов работ Статья №9 Гарантии Статья №10 Ответственность сторон Статья №11 Расторжение настоящего договора Статья №12 Особые условия Статья №13 Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору |
| --- | --- |

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по Капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36, в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (Приложение №2), дефектной ведомостью (Приложение №3) и условиями настоящего договора, действующим законодательством РФ.

1.2. Подрядчик обязуется в установленные договором сроки и в пределах цены
Договора выполнить на свой риск, своими силами или силами субподрядных организаций все работы в объеме, определенном в п.1.1 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Результатом работ по настоящему договору является выполненный Капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36 в соответствии с графиком производства работ (Приложение №1), техническим заданием (Приложение №2), дефектной ведомостью (Приложение №3) и условиями настоящего договора,  действующим законодательством РФ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___________рублей _________ копеек, в том числе НДС18%.

2.2. Стоимость работ, определенная в п.2.1., включает все затраты Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение

2.3. При наличии финансовой возможности Заказчик вправе произвести оплату закупленных материалов на основании предоставленной подрядчиком подтверждающей документации поставки ТМЦ по данному договору.

2.4. Расчеты за выполненные работы, осуществляются в течение 60 календарных дней, следующих за датой подписания акта выполненных работ, но не позднее 25.12.2016г.

Счета-фактуры, представленные Подрядчиком должны соответствовать требованиям ст.168, ст.169 НК РФ. В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных первичных документов (счетов-фактур и прочей документации), либо установленных сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполнения работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов.

Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

2.5. Заказчик в течение двадцати дней проверяет предоставленные документы, визирует и возвращает Подрядчику для дальнейшего оформления счетов-фактур.

2.6. Заказчик вправе задержать до устранения замечаний оплату выполненных работ в  случае:

- при обнаружении дефектов в объемах работ, представленных к оплате;

- при причинении ущерба Заказчику;

- при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние площадки и примыкающей к ней территории;

- невыполнения работ по устранению замечаний, гарантийных требований Заказчика, выданных в письменной форме;

- при неправильном оформлении документации.

2.7. Стоимость работ по договору может быть изменена  в сторону  уменьшения в следующих случаях:

- при выполнении работ ненадлежащего качества;

- при несвоевременной сдаче выполненных работ на сумму пеней согласно п. 10.4 без составления дополнительного Соглашения;

- при уменьшении фактического объема выполненных работ;

- при внесении изменений в техническую документацию.

2.8. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, не исполнения гарантийных обязательств в установленные сроки, оплата по договору осуществляется только после уплаты Подрядчиком неустойки, либо по соглашению сторон оплаты выполненных работ за минусом суммы неустойки.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик вправе:

3.1.1.  Требовать подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.1.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.1.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору с согласования Заказчика.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Принять во внимание климатические условия, географическое расположение территории МО город Салехард.

3.2.2. Учесть в своих расчетах все возможные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, и в будущем не требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных настоящим договором.

3.2.3. Выполнить своими силами и средствами или силами и средствами субподрядных организаций, все работы в объемах и в сроках, предусмотренных в настоящем договоре и  сдать Заказчику работы, указанные в настоящем договоре в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с требованиями настоящего договора и  действующей НТД.

3.2.4. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение требований правил по охране труда.

3.2.5. В течение срока выполнения работ своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного периода эксплуатации оборудования.

3.2.6. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

3.2.7.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем письменно уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственных представителей с предоставлением доверенности.

3.2.8. Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ и о планах выполнения работ на очередную неделю. Отчет предоставляется Заказчику в письменной (электронной) форме.

3.2.9. Обеспечить за счет цены договора сооружение и ликвидацию всех временных приспособлений и  коммуникаций, требуемых для выполнения работ.

3.2.10. В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации оформлять исполнительную документацию по выполненным объемам, предоставлять ее при сдаче-приемке выполненных работ, а также по первому требованию Заказчика, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после получения требования Заказчика.

3.2.11. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях и при необходимости получать в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

3.2.12. Обеспечить в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора и бытовых отходов (обеспечивает его складирование и хранение, а также вывоз его с территории производства работ).

3.2.13. Осуществлять деятельность по сбору, безопасному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, руководствуясь СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами».

3.2.14. По завершении работ своими силами и за свой счет вывезти с площадки строительную технику, излишки материалов.

3.2.15. Выполнить при необходимости техническую и биологическую рекультивацию земель; сдать площадку производства работ по акту приема-передачи службе Заказчика в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

3.2.16. При завершении работ в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ и выполнении  пуско-наладочных работ.

3.2.17. Обязан перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по настоящему договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.18. Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия договора или гарантийного периода.

3.2.19. В течение Гарантийного периода несет ответственность за поставленные и установленные материалы, оборудование, системы, а в случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет договорной цены в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

3.2.20. Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический и авторский надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

3.2.21. Обеспечить получение допуска на Объект для производства работ.

3.2.22. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Соблюдать при производстве работ все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего Срока выполнения работ.

3.2.23. При проведении работ не допускать захоронения отходов производства и потребления, загрязнения и захламления площадок производства работ прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений.

3.2.24. Разрабатывать нормативную документацию и получать разрешительную документацию на выброс загрязняющих веществ, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

3.2.25. Уведомлять Заказчика письменно в  течении 2 (Двух) часов о любых внеплановых событиях и происшествиях, включая, но не ограничиваясь:

- аварии;

- несчастные случаи;

- хищения и иные противоправные действия.

3.2.26. При нанесении ущерба окружающей среде, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику.

3.2.27. В случае выхода Подрядчиком за границы отвода земельного участка, переданного для производства работ Заказчиком, возместить Заказчику все понесенные им убытки в связи с предъявлением ему штрафных санкций государственными и муниципальными контролирующими органами, а также компенсирует затраты связанные с дополнительным отводом земли, своими силами и за свой счет проводит рекультивацию нарушенных земель.

3.2.28.  Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, то возместить все понесенные Заказчиком убытки.

3.2.29. Информировать Заказчика о заключенных договорах подряда с субподрядными организациями по мере их заключения, предоставляя Заказчику копии заключенных договоров с субподрядными организациями в течение 10 дней с момента заключения таких договоров.

3.2.30. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями работ по настоящему договору.

3.2.31.  Вести журнал производства работ в установленной форме согласно НТД.

3.2.32. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ в рамках настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

3.2.33. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования ии площадки производства работ, составляющего предмет настоящего договора, до приемки выполненных работ Заказчиком.

3.2.34. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

3.2.35. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.36. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.2.37. Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости производства работ, обязан немедленно сообщить об этом Заказчику до выполнения работ.

3.2.38. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3.2.37  настоящей статьи, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если изменения и дополнения не оформлены дополнительным соглашением и не подписаны сторонами.

3.2.39. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- при выявлении дополнительных работ, не предусмотренных технической документацией;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2.40. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в 3.2.39. настоящей статьи, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

3.2.41. Разработать и предоставить на согласование Заказчику детальный Проект производства работ с указанием очередности и сроков производства работ.

3.2.42. При изменении Заказчиком объемов работ, Подрядчик обязан выполнить за согласованную стоимость дополнительные работы, взаимосвязанные с предметом договора.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком инвентаря, материалов, оборудования и наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставляемого товара представленным сертификатам качества.

4.1.6. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов и других нормативных актов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.1.8. Изменять объемы работ с заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком объемов работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2.3. Передать по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ и до их завершения, объект, пригодный для производства работ.

.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты и выполнены Подрядчиком в сроки, установленные графиком производства работ (приложение №1), до 25.08.2016 года.

5.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 5.1. настоящего договора является согласованной точкой отсчета при определении размера штрафных санкций (пеней) при нарушении определенных договором сроков выполнения работ (этапов работ).

5.3. Сроки проведения работ могут быть пересмотрены сторонами в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы).

5.4. В срок выполнения работ входит предоставление Заказчику Подрядчиком документов предусмотренных настоящим договором.

5.5. При несвоевременном начале выполнения работ по вине Подрядчика, несоблюдении Подрядчиком срока выполнения работ (этапов работ), а также сроков окончания работ (этапов работ), Заказчик предупреждает Подрядчика о нарушении условий договора и имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать компенсации убытков.

5.6. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ и оказании услуг, произошедшие по вине Подрядчика, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделе восемь договора.

6. Производство работ

6.1. С момента начала работ Подрядчик ведет журнал производства работ, в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.2. Технический надзор от Заказчика осуществляется ответственными специалистами, закрепленными приказом Заказчика. Представители технадзора  совместно с Подрядчиком осуществляет проверку объемов выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям настоящего договора.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ, при этом Заказчик не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчиком в процессе производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком, до выяснения причин нарушений.

6.5. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними «Актами освидетельствования скрытых работ». Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, а затем восстановить за свой счет.

6.6. Дополнительные работы, выявленные при производстве работ и неучтенные в техническом задании, согласовываются с Заказчиком, выполняются и оплачиваются путем заключения дополнительного соглашения к существующему договору.

7. Обстоятельство непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, при условии подтверждения их соответствующими документами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.5. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, выдаваемыми соответствующими органами.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х  месяцев, Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ, и, в случае не достижения соглашения, стороны вправе потребовать расторжения договора.

8. Приемка законченных видов работ

8.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется после полного исполнения сторонами своих обязательств по Акту приемки выполненных работ.

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется по письменному уведомлению Заказчика о факте завершения  работ с предоставлением Заказчику исполнительной документации, выполненной в соответствии СНИП.3.01.04-87, РД 11-02-2006, СО 34.04.181-2003,  в количестве 2 (двух) экземпляров.

8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется «Актом приемки из капитального ремонта», подписанным обеими сторонами.

8.4. Не позднее 20 (двадцати) дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных настоящим договором, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору  на предмет соответствия их объема, количества и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре и направляет Подрядчику подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр акта выполненных работ, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с составлением перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

8.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать  Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, в этом случае сроки приемки работ регламентируются п. 8.4.

8.6. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

8.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ при не предоставлении Заказчику полного комплекта исполнительной документации, предусмотренного настоящим договором.

8.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.9. Недостатки выполнения работ, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

-  в срок, установленный договором, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- качественное функционирование систем при нормальной эксплуатации в гарантийный период.

9.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней  ответить на извещение Заказчика и не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения произвести гарантийный ремонт или замену оборудования.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта (выполненных работ) устанавливается на 24 месяца от даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки». Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов по всему договору (всему оборудованию и работам). Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов в период гарантийной эксплуатации и сроки их устранения  фиксируются двухсторонним «Актом обнаруженных дефектов» Подрядчика и Заказчика. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя для осмотра, составления и подписания «Акта обнаруженных дефектов». В случае не направления уполномоченного представителя Подрядчика, либо отказа в подписании «Акта обнаруженных дефектов», Заказчик составляет указанный Акт в одностороннем порядке. Если Подрядчик не устранит дефекты в сроки, установленные в договоре, либо откажется от подписания «Акта обнаруженных дефектов», то Заказчик  вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения этих работ. В этом случае Подрядчик возмещает, в соответствии со счетом Заказчика, его расходы, связанные с устранением дефектов силами сторонней организации.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством РФ.

10.2. За задержку расчетов за выполненные работы по вине Заказчика,  Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,001% от стоимости подлежащей к оплате работ, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости работ по настоящему договору.

10.3. В случае невыполнения или просрочки выполнения в период гарантийной эксплуатации Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки установленные настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.4. Если Подрядчик нарушит свои обязательства (срок начала и окончания работ, каждого этапа работ, устранения дефектов, недоделок и других обязательств, указанных в настоящем договоре), он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения своих обязательств (каждого этапа работ), но не более 20% от стоимости работ по настоящему Договору,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.5. Кроме неустойки Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, при этом убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

10.6. Подрядчик отвечает перед всеми государственными, контролирующими и инспектирующими службами за соблюдение при выполнении работ по настоящему договору норм, правил и иных НТД действующих в период действия договора.

10.7. Подрядчик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные убытки и ущерб имуществу третьих лиц, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ по настоящему договору.

10.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 10.3 и 10.4 настоящего договора, Заказчик вправе уменьшить причитающуюся Подрядчику сумму предусмотренную настоящим Договором на сумму неоплаченной Подрядчиком пени.

11. Расторжение настоящего договора

11.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор с Подрядчиком в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 5 дней, согласно «Графика производства работ», по причинам, независящим от Заказчика;

- при задержке Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания, установленный в «Графике производства работ», увеличивается более чем на 5 дней;

- при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных НТД;

- имеются другие нормативные и законодательные акты, лишающие Подрядчика права на производство работ в рамках настоящего договора.

Договор считается расторгнутым по истечении пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчиком (или истечения срока хранения заказной корреспонденции).

11.2. Настоящей договор может быть расторгнут по совместному решению Заказчика и Подрядчика с передачей незавершенных работ Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемым ими совместно согласно условий настоящего договора.

11.3. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. Особые условия

12.1. Сроки действия настоящего договора устанавливаются с момента подписания до 31 января 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения.

12.2. Подрядчик не имеет право продать или передать проектную, исполнительную и финансовую документацию по договору третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

12.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры рассматриваются Арбитражным судом ЯНАО.

12.7. Для ускорения преддоговорных отношений, согласно ГК, настоящий договор может быть заключен посредством факсимильной связи (электронной) с последующим предоставлением оригиналов.

13. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

1. График производства работ.

2. Техническое задание.

3. Дефектная ведомость.

4. Сметная документация.

5. Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| «ЗАКАЗЧИК» АО «Салехардэнерго» 629 007, ЯНАО г. Салехард, ул. Свердлова,39 Р/сч 40702810500120001100 «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Кор/сч 30101810271020000613 БИК 047102613 КПП 890101001 ИНН 8901030855 ОКТМО 71951000001 ОКАТО 71171000000 Тел. 8 (34922) 5-45-03, 5-45-04, 5-45-06 E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №1

к Договору № 146/16-зкп

от «____» ___________ 2016г.

ГРАФИК

производства работ по объекту

«Капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Подготовка необходимых документов для производства работ. Закупка материалов. | С момента подписания договора | 10.08.2016г. |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту камер | 10.08.2016г. | 20.08.2016г. |
| 3 | Вывоз строительного мусора с площадки выполнения работ | 20.08.2016г. | 22.08.2016г. |
| 4 | Сдача выполненных работ | 22.08.2016г. | 25.08.2016г. |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №2

к договору № 146/16-зкп

от «__» _________ 2016г.

Техническое задание на

«Капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36»

Инвентарный номер сетей теплоснабжения: 00012708.

Инвентарный номер сетей водоснабжения: 00012661.

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проведения ремонта | 1. Акт обследования сетей тепловодоснабжения. 2. Служебная записка СП «Инженерные сети» |
|  | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 36 |
|  | Состав и вид работ | Капитальный ремонт. |
|  | Срок проведения работ | В соответствии с условием в договоре. |
| 5. | Особые условия строительства (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | 1. В условиях существующей застройки. 2. Объект расположен в г. Салехард ЯНАО на территории распространения вечномёрзлых грунтов. Климатический подрайон - 1Г. Расчётная температура наружного воздуха – 42 С0. Расчётное значение снегового покрова - 320 кг/м2. Расчётная ветровая нагрузка – 48 кг/см2. |
| 6. | Исходные данные | 1. Источник теплоснабжения - котельная №30. 2. Сети теплоснабжения - двухтрубные. 3. Сети водоснабжения - однотрубные. 4. Сети ТВС камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 проложены подземно в ж/б лотках. 5. Диаметры существующих трубопроводов теплоснабжения Т1, Т2 составляют 219 мм. 6. Диаметр существующего трубопровода водоснабжения В1 составляет 159мм. |
| 7. | Основные технологические характеристики проектируемой теплотрассы | 1. Источник теплоснабжения - котельная №30. 2. Сети теплоснабжения - двутрубные. 3. Сети водоснабжения - однотрубные. 4. Диаметры проектируемых трубопроводов теплоснабжения Т1,Т2 составляют 219мм. 5. Диаметры проектируемого трубопровода водоснабжения В1 составляют 160мм. 6. Протяженность трассы – 39 м. 7. Температура теплоносителя - 90-70ºС. |
| 8. | Состав работ | 1. Выполнить капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36 согласно дефектной ведомости и в соответствии СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.07-86*, РД 153-34.0-20.518-2003. 2. Перед началом работ составить Акт осмотра объекта на предмет повторного использования материала с привлечением представителей заказчика, эксплуатирующей и подрядной организаций. 3. Сети тепловодоснабжения проложить: - от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 - подземно в существующих ж/б лотках; 4. Выполнить подключение к существующим сетям ТВС. 5. Выполнить переврезку потребителей и утепление всех врезок и запорной арматуры. 6. Источники наружного противопожарного водоснабжения - от существующих пожарных гидрантов. 7. После демонтажа весь материал, включая временный водопровод, очищается от мусора и вывозится на склад АО "Салехардэнерго" и сдается по накладной. |
| 9. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, материалам | 1. Трубопроводы теплоснабжения 4УТ-6 до 4УТ-8/1 выполнить из стальных предизолированных труб в ППМИ изоляции ГОСТ 10705-80. 2. Трубопровод водоснабжения от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 выполнить из трубы АРКТИК ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR17. 3. В камерах в местах врезок трубы водоснабжения принять стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 марка стали 20 по ГОСТ 8732-78. Утепление трубопроводов выполнить съемными ППУ скорлупами с обертыванием пленкой ПВХ. 4. Предусмотреть утепление стыков и отводов на углах поворотов трубопроводов Т1В1Т2. 5. Все материалы при производстве работ использовать новые, не бывшие в употреблении. 6. При выборе материалов и изделий для строительства, применять имеющие сертификат пожарной безопасности. |
| 10. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 1. Выполнить благоустройство территории и восстановление поврежденного растительного слоя, проезжей части, ограждений, лестницы в пределах границ участка капитального ремонта. |
| 11. | Требования о необходимости выполнения санитарно-эпидемиологических условий к объекту | 1. Выполнение требований Федеральной службы Роспотребнадзора. 2. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01". |
| 12. | Требования к исполнительной документации | 1. После проведения капитального ремонта направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектация исполнительной должна соответствовать СНИП.3.01.04-87, РД 11-02-2006, СО 34.04.181-2003. 2. Предоставить закрытый ордер заказчику. 3. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих происхождение, номенклатуру и качественные характеристики на поставляемые Исполнителем материалы и оборудование. |
| 13. | Требования к Исполнителю работ | 1. Наличие у Исполнителя свидетельства СРО на право выполнения данного вида работ. |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №4

к договору № 146/16-зкп

от «___» ________ 2016г.

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| Капитальный ремонт сети ТВС котельной №3 от камеры 4УТ-6 до 4УТ-8/1 по ул. Республики 36 |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 908.907 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 22.579 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.383 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 91.439 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 06.2016 г. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.5, Н16= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-012-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.039 | 20 595.66 | 18 981.11 | 803.23 | 61.35 | 740.26 | 6.98 | 0.27 |
|  |  |  | 1 573.20 | 7 535.89 |  |  | 293.90 | 22.72 | 0.89 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.99; К4 = 17.37; К5 = 8.37; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 89% |  |  | 316.17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 34% |  |  | 120.79 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 240.19 |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-01 (Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.039 | 23 427.61 |  | 913.68 | 913.68 |  | 118 | 4.6 |
|  |  |  | 23 427.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 75% |  |  | 685.26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 31% |  |  | 283.24 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 882.18 |  |  |  |  |
| 3. | Е07-04-004-01 (МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0 при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций) Демонтаж плит перекрытий, 100 м3 сборных конструкций | 0.114 | 91 472.01 | 58 765.48 | 10 427.81 | 3 728.54 | 6 699.27 | 141.68 | 16.15 |
|  |  |  | 32 706.53 | 4 806.63 |  |  | 547.96 | 11.04 | 1.26 |
|  | Объем: 38*1.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.33; К4 = 17.37; К5 = 9.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 5 217.33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 58% |  |  | 2 480.37 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 18 125.51 |  |  |  |  |
| 4. | Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 1.17 | 3 127.34 | 272.23 | 3 658.99 | 3 340.48 | 318.51 | 14.38 | 16.82 |
|  |  |  | 2 855.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 3.77; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 3 440.69 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 1 603.43 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 703.11 |  |  |  |  |
| 5. | Е66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.17 | 4 040.87 |  | 4 727.82 | 4 727.82 |  | 19.1 | 22.35 |
|  |  |  | 4 040.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 69% |  |  | 3 262.20 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | 1 891.13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 881.14 |  |  |  |  |
| 6. | Е66-26-1 Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, 1 задвижка | 5 | 276.93 | 143.01 | 1 384.64 | 669.61 | 715.03 | 0.61 | 3.05 |
|  |  |  | 133.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 10.68; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 69% |  |  | 462.03 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | 267.84 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 114.51 |  |  |  |  |
| 7. | Е66-16-20 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 200 мм, 100 м трубопровода | 0.78 | 14 786.04 | 2 915.74 | 11 533.11 | 9 107.71 | 2 274.28 | 53.8 | 41.96 |
|  |  |  | 11 676.55 | 949.44 |  |  | 740.57 | 2.89 | 2.25 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.23; К4 = 17.37; К5 = 2.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 96% |  |  | 9 454.35 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 5 318.07 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 305.53 |  |  |  |  |
| 8. | Е66-16-19 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 150 мм, 100 м трубопровода | 0.39 | 13 181.11 | 2 624.21 | 5 140.63 | 4 071.39 | 1 023.44 | 48.1 | 18.76 |
|  |  |  | 10 439.46 | 844.44 |  |  | 329.33 | 2.57 | 1 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.26; К4 = 17.37; К5 = 2.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 96% |  |  | 4 224.69 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 2 376.39 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 741.71 |  |  |  |  |
| 9. | Х310-3010-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т | 68.91 | 189.16 | 189.16 | 13 035.07 |  | 13 035.07 |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 8.07; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е311-01-135-1 Погрузка. Трубы металлические с применением автомобильных кранов, т | 2.251 | 84.72 | 57.63 | 190.71 | 61.00 | 129.72 | 0.14 | 0.31 |
|  |  |  | 27.10 | 19.54 |  |  | 43.99 | 0.07 | 0.16 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.77; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 89.24 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 50.40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 330.35 |  |  |  |  |
| 11. | Х310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1), т | 2.251 | 110.24 | 110.24 | 248.14 |  | 248.14 |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 8.07; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е311-01-135-2 Разгрузка. Трубы металлические с применением автомобильных кранов, т | 2.251 | 84.72 | 57.63 | 190.71 | 61.00 | 129.72 | 0.14 | 0.31 |
|  |  |  | 27.10 | 19.54 |  |  | 43.99 | 0.07 | 0.16 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.77; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 89.24 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 50.40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 330.35 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 52 254.54 | 26 742.58 | 25 313.44 |  | 124.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 999.74 |  | 5.72 |
|  | Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.627 | 6 555.42 | 225.16 | 4 110.25 | 1 327.99 | 141.18 | 10.2 | 6.4 |
|  |  |  | 2 118.01 | 85.72 |  |  | 53.75 | 0.35 | 0.22 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.83; К4 = 17.37; К5 = 3.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 1 685.72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 842.86 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 638.83 |  |  |  |  |
| 14. | Е22-01-021-04 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 1 км трубопровода | 0.039 | 96 823.26 | 32 119.95 | 3 776.11 | 2 523.09 | 1 252.68 | 273.76 | 10.68 |
|  |  |  | 64 694.57 | 11 478.01 |  |  | 447.64 | 35.13 | 1.37 |
|  | Вычт.ресурсы: С411-0001:[ М-(66.99=2.31*29) ]; С507-0596:[ М-(60416.18=598.18*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.42; К4 = 17.37; К5 = 3.57; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 3 624.29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 1 812.15 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 212.55 |  |  |  |  |
| 15. | С507-2857 Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м | 3.939 | 4 588.51 |  | 18 074.14 |  |  |  |  |
|  | Объем: 39*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е26-01-022-01 Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции | 1.57 | 17 786.29 | 578.68 | 27 924.48 | 9 565.95 | 908.52 | 27.74 | 43.55 |
|  |  |  | 6 092.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 10.47; К4 = 17.37; К5 = 1.53; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94% |  |  | 8 991.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 4 591.66 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 41 508.13 |  |  |  |  |
| 17. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.3329 | 10 253.97 | 737.94 | 3 413.55 | 2 338.35 | 245.66 | 31.98 | 10.65 |
|  |  |  | 7 024.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1794:[ М-(1722.70=14980.00*0.115) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 10.01; К4 = 17.37; К5 = 2.58; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94% |  |  | 2 198.05 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 1 122.41 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 734.01 |  |  |  |  |
| 18. | С101-2490 Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм, м2 | 38.2835 | 89.40 |  | 3 422.54 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.3329)*115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е24-01-002-07 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм, 1 км трубопровода | 0.078 | 2 015 935.96 | 175 974.87 | 157 243.00 | 14 527.80 | 13 726.04 | 717 | 55.93 |
|  |  |  | 186 253.91 | 38 111.95 |  |  | 2 972.73 | 127.64 | 9.96 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.14; К4 = 17.37; К5 = 3.72; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 21 350.65 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 10 675.32 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 189 268.97 |  |  |  |  |
| 20. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.2 | 3 360.64 | 2 252.52 | 672.13 | 221.62 | 450.50 | 4.8 | 0.96 |
|  |  |  | 1 108.12 | 857.47 |  |  | 171.49 | 2.61 | 0.52 |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0775:[ М-(79.36=79.36*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.92; К4 = 17.37; К5 = 3.12; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 479.59 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 239.80 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 391.52 |  |  |  |  |
| 21. | С507-0780 Переход <полиэтилен-сталь 160х159>, шт. | 2 | 2 252.66 |  | 4 505.32 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм, 1 соединение | 2 | 3 173.37 | 276.33 | 6 346.73 | 1 759.23 | 552.66 | 3.12 | 6.24 |
|  |  |  | 879.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.01; К4 = 17.37; К5 = 4.75; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 2 146.26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 1 073.13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 566.12 |  |  |  |  |
| 23. | Е22-06-005-04 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм, 1 врезка | 2 | 2 931.13 | 1 757.20 | 5 862.26 | 1 746.73 | 3 514.39 | 3.18 | 6.36 |
|  |  |  | 873.36 | 384.31 |  |  | 768.62 | 1.17 | 2.34 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.83; К4 = 17.37; К5 = 3.67; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 3 068.73 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 1 534.36 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 10 465.35 |  |  |  |  |
| 24. | Е22-06-005-05 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм, 1 врезка | 4 | 3 991.39 | 2 287.10 | 15 965.56 | 4 574.22 | 9 148.41 | 4.11 | 16.44 |
|  |  |  | 1 143.55 | 525.79 |  |  | 2 103.16 | 1.6 | 6.4 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.71; К4 = 17.37; К5 = 5.37; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 8 146.40 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 4 073.20 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 28 185.17 |  |  |  |  |
| 25. | Е22-06-001-05 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.038 | 15 034.47 |  | 571.31 | 535.26 |  | 64.9 | 2.47 |
|  |  |  | 14 085.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 3.48; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 653.02 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 326.51 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 550.84 |  |  |  |  |
| 26. | Е24-01-032-01 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 5 | 3 784.06 | 579.25 | 18 920.28 | 2 395.76 | 2 896.26 | 1.9 | 9.5 |
|  |  |  | 479.15 | 159.20 |  |  | 795.98 | 0.47 | 2.35 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.87; К4 = 17.37; К5 = 4.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 3 893.92 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 1 946.96 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 24 761.16 |  |  |  |  |
| 27. | Е23-01-001-01 Засыпка песком лотка, 10 м3 основания | 1.069 | 6 555.42 | 225.16 | 7 007.74 | 2 264.15 | 240.70 | 10.2 | 10.9 |
|  |  |  | 2 118.01 | 85.72 |  |  | 91.64 | 0.35 | 0.37 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.83; К4 = 17.37; К5 = 3.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 2 874.06 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 1 437.03 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 318.84 |  |  |  |  |
| 28. | Е27-06-001-03 Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.0308 | 134 824.14 | 79 049.50 | 4 152.58 | 1 027.83 | 2 434.72 | 139.52 | 4.3 |
|  |  |  | 33 370.98 | 15 401.11 |  |  | 474.35 | 49.84 | 1.54 |
|  | Объем: 1.54*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7; К4 = 17.37; К5 = 5.04; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 1 997.90 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 976.42 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 126.90 |  |  |  |  |
| 29. | С403-0560 Плиты дорожные 1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), шт. | 2 | 22 003.69 |  | 44 007.38 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е07-04-004-01 Укладка плит перекрытий, 100 м3 сборных конструкций | 0.114 | 190 087.80 | 73 456.85 | 21 670.01 | 4 660.68 | 8 374.08 | 177.1 | 20.19 |
|  |  |  | 40 883.16 | 6 008.28 |  |  | 684.94 | 13.8 | 1.57 |
|  | Объем: 38*1.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.33; К4 = 17.37; К5 = 9.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 122% |  |  | 6 521.66 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 58% |  |  | 3 100.46 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 31 292.13 |  |  |  |  |
| 31. | С403-5211 Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок, м3 | 5.4 | 13 189.84 |  | 71 225.14 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.114)*0+1.5*6*3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.039 | 7 319.80 | 7 319.80 | 285.47 |  | 285.47 |  |  |
|  |  |  |  | 2 075.80 |  |  | 80.96 | 5.91 | 0.23 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.96; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 89% |  |  | 72.05 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 34% |  |  | 27.53 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 385.05 |  |  |  |  |
| 33. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 42.9 | 382.69 |  | 16 417.40 |  |  |  |  |
|  | Объем: 39*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.02 | 290 528.08 | 30 696.19 | 5 810.56 | 133.03 | 613.92 | 32.03 | 0.64 |
|  |  |  | 6 651.32 | 10 939.71 |  |  | 218.79 | 34.5 | 0.69 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.08; К4 = 17.37; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 467.92 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 228.68 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 507.16 |  |  |  |  |
| 35. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 3.78 | 1 337.94 |  | 5 057.41 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.02 | 331 062.39 | 46 331.90 | 6 621.25 | 153.50 | 926.64 | 36.96 | 0.74 |
|  |  |  | 7 675.02 | 16 565.77 |  |  | 331.32 | 52.72 | 1.05 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.05; К4 = 17.37; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 644.81 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 315.13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 581.19 |  |  |  |  |
| 37. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.3 | 1 594.74 |  | 478.42 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 3.78 | 1 405.34 |  | 5 312.19 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.012 | 30 867.33 | 18 357.33 | 370.41 | 112.45 | 220.29 | 38.3 | 0.46 |
|  |  |  | 9 370.42 | 6 404.84 |  |  | 76.86 | 19.1 | 0.23 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.78; К4 = 17.37; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 251.78 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 123.05 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 745.24 |  |  |  |  |
| 40. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 1.1244 | 5 453.37 |  | 6 131.77 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.02 | 286.84 |  | 5.74 | 3.54 |  | 0.09 |  |
|  |  |  | 177.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 4.71 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 2.30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12.75 |  |  |  |  |
| 42. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 1.872 | 5 453.37 |  | 10 208.71 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.02 | 30 616.59 | 18 283.44 | 612.33 | 187.41 | 365.67 | 38.3 | 0.77 |
|  |  |  | 9 370.42 | 6 398.07 |  |  | 127.96 | 19.08 | 0.38 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.77; К4 = 17.37; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 419.44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 204.99 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 236.76 |  |  |  |  |
| 44. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.932 | 6 024.61 |  | 11 639.55 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.02 | 347.41 | 83.72 | 6.95 | 2.66 | 1.67 | 0.09 |  |
|  |  |  | 132.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 3.26; К4 = 17.37; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 133% |  |  | 3.54 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 1.73 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12.22 |  |  |  |  |
| 46. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.452 | 6 024.61 |  | 8 747.73 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.4 | 14 221.78 |  | 5 688.71 | 3 234.99 |  | 40 | 16 |
|  |  |  | 8 087.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 3.64; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 119% |  |  | 3 849.64 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61% |  |  | 1 973.34 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 511.69 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 502 265.11 | 53 296.24 | 46 299.46 |  | 223.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 400.19 |  | 29.22 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 554 519.65 | 80 038.82 | 71 612.90 |  | 347.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 399.93 |  | 34.94 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 22 579.46 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 22 579.46 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 683 598.61 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 706 178.07 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 100 587.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 51 071.07 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  | 80 038.82 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  | 11 399.93 |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  | 91 438.75 |  |  |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 347.76 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 34.94 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  | 382.7 |
|  | Транспортные расходы P0: P1: К = 1; P2: К = 1.08 |  |  |  | 755 157.29 |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты P0-2: К = 1.02 |  |  |  | 770 260.44 |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  | 402 867.96 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 770 260.44 |  |  |  |  |
|  | НДС P0-2: % = 18 |  |  |  | 138 646.88 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 908 907.32 |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №5

к договору № 146-16-зкп

от «__» _________ 2016г.

Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| №п/п | Состав документации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист |  |
| 2 | Перечень исполнительной документации |  |
| 3 | Копия договора |  |
| 4 | Акт передачи объекта для выполнения работ |  |
| 5 | Копии лицензий, допусков СРО всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания, измерения |  |
| 6 | Проектно-сметная документация. |  |
| 7 | Проект организации строительства и проект производства работ. |  |
| 8 | Ордер на право производство земляных работ. |  |
| 9 | Приказ о назначение ответственного за проведение работ. |  |
| 10 | Письмо извещение генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. |  |
| 11 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания. |  |
| 12 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования. |  |
| 13 | Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления приемочной комиссии. |  |
| 14 | Общий журнал производства работ по форме. |  |
| 15 | Акты на скрытые работы |  |
| 16 | Акты на конструкции. |  |
| 17 | Акт на промывку и хлорирование водопровода по форме. |  |
| 18 | Акт на отсутствие грунтовых вод в камерах. |  |
| 19 | Акт на герметизацию мест прохода трубопровода через стенки камер |  |
| 20 | Акт испытания на герметичность безнапорных, напорных труб. |  |
| 21 | Акт на гидравлическое испытание трубопроводов подземных стальных. |  |
| 22 | Акт на тепловую изоляцию |  |
| 23 | Акты на скрытие работы |  |
| 24 | Результат санитарно-микробиологического исследования воды. |  |
| 25 | Журнал сварочных работ. |  |
| 26 | Акт приемки выполненных работ приемочной комиссией |  |
| 27 | Акт по форме ОС-3 |  |
| 28 | Сертификаты качества |  |
| 29 | Паспорта на оборудование |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |