Приложение №4

к извещению № 193/15-зкп

ДОГОВОР № 193/15-зкп

г. Салехард					                                                     от «___» ________ 2015г.

Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» муниципального образования город Салехард, в лице Генерального директора Стратий Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны, и ________________________________ в лице ____________________________________________, именуемый в  дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили между собой настоящий Договор.

Содержание договора:

| Статья №1 Предмет договора Статья №2 Стоимость работ и порядок расчетов Статья №3 Права и обязанности Подрядчика Статья №4 Права и обязанности Заказчика Статья №5 Сроки выполнения работ Статья №6 Производство работ | Статья №7 Обстоятельство непреодолимой силы Статья №8 Приемка законченных видов работ Статья №9 Гарантии Статья №10 Ответственность сторон Статья №11 Расторжение настоящего договора Статья №12 Особые условия Статья №13 Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору |
| --- | --- |

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ на «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС и электросетей по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской» в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), дефектной ведомостью (приложение №3), нормативной технической документацией, условиями настоящего договора и действующим законодательством  РФ.

1.2. Подрядчик обязуется в установленные договором сроки и в пределах цены Договора выполнить на свой риск, своими силами или силами субподрядных организаций все работы в объеме, определенном в п.1.1 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Результатом работ по настоящему договору является выполненный «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС и электросетей по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской» в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), дефектной ведомостью (приложение №3), нормативной технической, условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется протоколом заседания Комиссии по рассмотрению заявок на участие в торгах от «____»______________ 2015 года № ______________, и составляет __________________________________________, с учетом НДС.

2.2.  Стоимость работ, определенная в п.2.1, включает все затраты Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.3. Заказчик, при финансовой возможности, вправе произвести аванс в размере, не более 30% от стоимости договора по заявке Подрядчика с целью финансирования приобретения материалов для выполнения работ по предмету Договора.

Счета-фактуры, представленные Подрядчиком должны соответствовать требованиям ст.168, ст.169 НК РФ. В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных первичных документов (счетов-фактур и прочей документации), либо установленных сроков предоставления указанных документов Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполнения работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов.

Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

2.4. Заказчик в течение пяти дней проверяет предоставленные документы, визирует и возвращает Подрядчику для дальнейшего оформления счетов-фактур.

2.5. Заказчик вправе задержать до устранения замечаний оплату выполненных работ в следующем случае:

- при обнаружении дефектов в объемах работ, представленных к оплате;

- при причинении ущерба Заказчику;

- при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние площадки и примыкающей к ней территории;

- при невыполнении работ по устранению замечаний Заказчика, выданных в письменной форме;

- при неправильном оформлении документации.

2.6. Стоимость работ по договору может быть изменена  в сторону  уменьшения в следующих случаях:

- при выполнении работ ненадлежащего качества;

- при несвоевременной сдаче выполненных работ на сумму пеней согласно п. 10.4 без составления дополнительного Соглашения;

- при уменьшении фактического объема выполненных работ;

- при внесении изменений в техническую документацию.

2.7. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, не исполнения гарантийных обязательств в установленные сроки, оплата по договору осуществляется только после уплаты Подрядчиком неустойки, либо по соглашению сторон оплаты выполненных работ за минусом суммы неустойки.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять во внимание климатические условия, географическое расположение территории МО город Салехард.

3.1.2. Учесть в своих расчетах все возможные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, и в будущем не требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных настоящим Договором.

3.1.3. Выполнить своими силами и средствами или силами и средствами субподрядных организаций, все работы в объемах и в сроках, предусмотренных в настоящем договоре и  сдать Заказчику объекты в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с требованиями настоящего Договора и  действующей НТД.

3.1.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие требованиям, непрерывность выполнения и безопасность всей деятельности на всех объектах.

3.1.5.  В течение срока выполнения Работ своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного периода эксплуатации оборудования.

3.1.6. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

3.1.7.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, Подрядчик обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственных Представителей.

3.1.8.  Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ и о планах выполнения работ на очередную неделю. Отчет предоставляется Заказчику в письменной (электронной) форме.

3.1.9. Обеспечивать в счет цены договора сооружение и ликвидацию всех временных (подъездных к участку работ) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ.

3.1.10. В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации оформлять исполнительную документацию по выполненным объемам, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предоставлять ее при сдаче-приемке выполненных работ, а также по первому требованию Заказчика, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после получения требования Заказчика.

3.1.11. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях и при необходимости получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

3.1.12. Обеспечить в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора и бытовых отходов (обеспечивает его складирование и хранение, а также вывоз его с территории производства работ).

3.1.13. Осуществлять деятельность по сбору, безопасному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, руководствуясь СанПнН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами».

3.1.14. По завершении работ, в течение 5 (пяти) календарных дней до даты подписания Акта приемки выполненных работ, своими силами и за свой счет: вывезти со Строительной площадки Строительную технику, излишки Материалов и т.п.; произвести демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений; выполнить при необходимости техническую и биологическую рекультивацию земель.

3.1.15. При завершении работ на объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте.

3.1.16. Обязан перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по настоящему договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.17. Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия Договора или гарантийного периода.

3.1.18. В течение Гарантийного периода нести ответственность за поставленные и установленные материалы, оборудование, системы, а в случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их замену своими силами и в счет договорной цены в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления Заказчика.

3.1.19. Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический и авторский надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

3.1.20. Обеспечивать получение допуска на Объект для производства работ.

3.1.21. Предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии СНИП.3.01.04-87, РД 11-02-2006 в количестве 2 (двух) экземпляров за 10 (Десять) рабочих дней до подписания акта о приемки выполненных работ.

3.1.22. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Соблюдать на объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего Срока выполнения работ.

3.1.23. При проведении работ на объектах МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард не допускать захоронения отходов производства и потребления, загрязнения и захламления площадок производства работ прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений.

3.1.24. Разрабатывать нормативную документацию и получать разрешительную документацию на производство работ предполагающих выбросы загрязняющих веществ, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

3.1.25. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (Двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (Двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

3.1.26. При нанесении ущерба окружающей среде, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику.

3.1.27. В случае выхода Подрядчиком за границы отвода земельного участка, переданного для производства работ Заказчиком, возместить Заказчику все понесенные им убытки в связи с предъявлением ему штрафных санкций государственными и муниципальными контролирующими органами, а также компенсирует затраты связанные с дополнительным отводом земли, своими силами и за свой счет проводит рекультивацию нарушенных земель.

3.1.28 Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, то возместить все понесенные Заказчиком убытки.

3.1.29. Информировать Заказчика о заключенных договорах подряда с субподрядными организациями по мере их заключения, предоставляя Заказчику копии заключенных договоров с субподрядными организациями в течение 10 дней с момента заключения таких договоров.

3.1.30. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями работ по настоящему договору.

3.1.31. Вести журнал производства работ по настоящему договору.

3.1.32. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ в рамках настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

3.1.33. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого объекта Заказчиком.

3.1.34. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

3.1.35. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.1.36. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику до выполнения работ.

3.1.37. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3.1.36 настоящей статьи, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ.

3.1.38. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.39. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в 3.1.38.  настоящей статьи, не вправе при предъявлении к нему или к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства и лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ.

3.1.40. В течение 15 (пятнадцати) дней следующих за датой  подписания договора, предоставить  на согласование сметную документацию по результатам торгов на выполнение работ по настоящему договору.

3.1.41. Оплатить затраченные ресурсы (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) для производства работ, предоставленные МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании предоставленных Подрядчиком отчетных документов.

3.2.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.2.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком объемов работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.1.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.1.4. Передать по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ и до их завершения, объект, пригодный для производства работ.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.2.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.2.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на объект инвентаря, материалов, оборудования и наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставляемого товара представленным сертификатам качества.

4.2.6. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов и других нормативных актов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.7. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть начаты и выполнены Подрядчиком в сроки установленные графиком производства работ, до 02 октября 2015 г.

5.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 5.1. настоящего договора является согласованной точкой отсчета при определении размера штрафных санкций (пеней) при нарушении определенных договором сроков выполнения работ.

5.3. Сроки проведения работ могут быть пересмотрены сторонами в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы).

5.4. В срок выполнения работ входит сдача-приемка выполненных работ Заказчику Подрядчиком документов предусмотренных настоящим договором.

5.5. При несвоевременном начале выполнения работ по вине Подрядчика, несоблюдении Подрядчиком срока выполнения работ, а также сроков окончания работ Заказчик предупреждает Подрядчика о нарушении условий договора и  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать компенсации убытков.

5.6. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ и оказании услуг, произошедшие
по вине Подрядчика, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении
срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделе семь договора.

6. Производство работ

6.1. С момента начала работ Подрядчик ведет журнал производства работ, в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению обоснованных недостатков, указанных Заказчиком.

6.2. Технический надзор от Заказчика осуществляется ответственными специалистами, закрепленными приказом Заказчика. Представители технадзора  совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям настоящего договора.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ, при этом Заказчик не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчиком в процессе производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком, до выяснения причин нарушений.

6.5. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними «Актами освидетельствования скрытых работ». Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, а затем восстановить за свой счет.

6.6. В процессе производства работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия и благоустройства прилегающей территории Подрядчик в обязательном порядке приглашает собственника территории и эксплуатирующую организацию (Управляющая компания, Салехардская Дирекция Единого Заказчика, МП «Салехардремстрой» МО г.Салехард)  для приемки скрытых работ, ответственных конструкций и подписания промежуточного акта на выполненные работы.

7. Обстоятельство непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, при условии подтверждения их соответствующими документами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.5. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, выдаваемыми соответствующими органами.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х  месяцев, Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ, и, в случае не достижения соглашения, стороны вправе потребовать расторжения договора.

8. Приемка законченных видов работ

8.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется после полного исполнения сторонами своих обязательств по Акту приемки выполненных работ. В приемную комиссию включить представителя эксплуатирующей организации и представителя Муниципального казенного учреждения «Салехардская дирекция единого заказчика».

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется по письменному уведомлению Заказчика о факте завершения работ, при условии выполнения пункта  3.1.21.

8.3. Не позднее десяти дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных настоящим разделом, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору  на предмет соответствия их объема, количества и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре  и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта выполненных работ, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с составлением перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

8.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать  Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

8.5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

8.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ при не предоставлении Заказчику полного комплекта исполнительной документации, предусмотренного настоящим договором.

8.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.8. Подрядчик в течение 24 месяцев, на весь комплекс выполненных работ (100%), с даты подписания Акта выполненных работ, гарантирует качество выполненных работ, качество оборудования  и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты и недоделки в течение двадцати календарных дней.

8.9. Недостатки выполнения работ, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.

- Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим договором;

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

качественное функционирование систем при условии соблюдения параметров эксплуатации указанных в проекте в гарантийный период.

9.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации объекта Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней ответить на извещение Заказчика и не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения извещения произвести гарантийный ремонт или замену оборудования.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта (выполненных работ) устанавливается на 24 месяца от даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки». Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов по всему договору (всему оборудованию и работам). Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов в период гарантийной эксплуатации и сроки их устранения  фиксируются двухсторонним «Актом обнаруженных дефектов» Подрядчика и Заказчика. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя для осмотра, составления и подписания «Акта обнаруженных дефектов». В случае не направления уполномоченного представителя Подрядчика, либо отказа в подписании «Акта обнаруженных дефектов», Заказчик составляет указанный Акт в одностороннем порядке. Если Подрядчик не устранит дефекты в сроки, указанные в Акте, либо откажется от подписания «Акта обнаруженных дефектов», то Заказчик  вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения этих работ с оплатой их по отдельной договорной цене. В этом случае Подрядчик возмещает, в соответствии со счетом Заказчика, его расходы, связанные с устранением дефектов силами сторонней организации.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством РФ.

10.2. За задержку расчетов за выполненные работы по вине Заказчика,  Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,001% от стоимости подлежащей к оплате работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему договору.

10.3. В случае невыполнения или просрочки выполнения в период гарантийной эксплуатации Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки установленные настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.4. Если Подрядчик нарушит свои обязательства (срок начала и окончания работ, устранения дефектов, недоделок и других обязательств, указанных в настоящем Договоре), он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, до фактического исполнения своих обязательств, но не более 20% от стоимости работ по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.5. Кроме неустойки Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, при этом убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

10.6. Подрядчик отвечает перед всеми государственными, контролирующими и инспектирующими службами за соблюдение при выполнении работ по настоящему договору норм, правил и иных НТД действующих в период действия договора.

10.7. Подрядчик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные убытки и ущерб имуществу третьих лиц, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ по настоящему договору.

10.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 10.3 и 10.4 настоящего договора, Заказчик вправе уменьшить причитающуюся Подрядчику сумму предусмотренную настоящим Договором на сумму неоплаченной Подрядчиком пени.

- Расторжение настоящего договора

11.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор с Подрядчика в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 5 дней, исчисляя с даты указанной в «графике производства работ», по причинам, независящим от Заказчика;

- при задержке Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания, установленный в «графике производства работ», увеличивается более чем на 5 дней;

- при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных НТД;

- при аннулировании лицензии (свидетельства СРО) на деятельность Подрядчика в рамках настоящего договора;

- имеются другие нормативные и законодательные акты, лишающие Подрядчика права на производство работ в рамках настоящего договора.

Договор считается расторгнутым по истечении пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчиком (или истечения срока хранения заказной корреспонденции). Оплата части выполненных работ производится согласно настоящему договору.

11.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по совместному решению Заказчика и Подрядчика, с передачей незавершенных работ Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемым ими совместно, согласно условий настоящего договора.

  - Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. Особые условия

12.1. Сроки действия настоящего договора устанавливаются с момента подписания до               25 декабря 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения.

12.2. Подрядчик не имеет право продать или передать проектную, исполнительную и финансовую документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

12.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры рассматриваются Арбитражным судом ЯНАО.

12.7. Для ускорения преддоговорных отношений, согласно ГК, настоящий договор может быть заключен посредством факсимильной связи (электронной) с последующим предоставлением оригиналов.

13. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

1. График производства работ.

2. Техническое задание.

3. Дефектная ведомость.

4. Локальная смета.

5. Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| «ЗАКАЗЧИК» МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард 629 000, ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова,39 р/с 407 028 105 001 200 011 00 «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень к/с 301 018 101 000 000 006 39 БИК 047 130 639 КПП 891 450 001 ИНН 890 100 8521 ОКПО 471 965 94 ОКОНХ 111 10 Тел. 8 (34922) 5-45-03 | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №1

к Договору № ________

от «____» ___________ 2015г.

ГРАФИК

производства работ по объекту

«Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС и электросетей по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Подготовка необходимых документов для производства работ | С момента подписания договора | 14.09.2015г. |
| 2 | Закупка и поставка необходимых материалов и оборудования | С момента подписания договора | 14.09.2015г. |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС по ул. Игарская» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС по ул. Матросова» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС по пр. Молодежный» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС по ул. Губкина» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 7 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов электросетей на перекрестке ул. Почтовая и Б.Кнунянца» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов электросетей ул.Гаврюшина, 15а» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов электросетей ул. З.Космодемьянской, 5» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 10 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов электросетей ул. З.Космодемьянской, 32» | С момента передачи объекта в кап. ремонт | 23.09.2015г. |
| 11 | Сдача выполненных работ | 23.09.2015г. | 02.10.2015г. |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №2

к Договору № ________

от «____» ___________ 2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по объекту

«Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС и электросетей по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения ремонта | 1. Восстановление асфальтобетонного полотна после КР сетей ТВС. |
| 2 | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард сети ТВС и электросети по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской |
| 3 | Вид ремонта | Капитальный ремонт. |
| 4 | Основание для проведения ремонта | 1. Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения капитальных ремонтов на сетях ТВС. 2. Устранение провала асфальтного покрытия дороги в месте пересечения с сетями канализации. |
| 5 | Сроки проведения работ | С момента подписания договора до 02.10.2015г. |
| 6 | Состав работ | 1. Выполнить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия согласно утвержденной дефектной ведомости и сметной документации и в соответствии со СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, СНиП 2.05.02-85 (1997, с изм. 5.2003) Автомобильные дороги. 2. Все материалы при производстве работ использовать новые, не бывшие в употреблении. 3. Выполнить благоустройство территории в полном объеме после проведенных работ. 4. После проведения работ направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектность исполнительной документации должна соответствовать РД-11-02-2006, СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". |
| 7 | Требования к подрядной организации | 1. Наличие у Исполнителя свидетельства СРО на право выполнения данного вида работ. 2. Наличие у персонала Исполнителя удостоверений по ТБ и других необходимых удостоверений. 3. Исполнитель обеспечивает доставку до места проведения работ персонал, необходимый инструмент, технику и приспособления для выполнения работ по капитальному ремонту. |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №3

к Договору № ________

от «____» ___________ 2015г.

| Вид ремонта: Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий: Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС и электросетей по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| пр. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 12/1,8 |  | 3х4м |  |  |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 12 |  |  |  |  |
| Колодец 61/40 на ул. Матросова, 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 27/4,05 |  | 15м2+4м2*3 уч. |  |  |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 27/4,05 |  | 15м2+4м2*3 уч. |  |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 27 |  | 15м2+4м2*3 уч. |  |  |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 27 |  | 15м2+4м2*3 уч. |  |  |
| ул. Игарская, 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 11,2/1,68 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 11,2/1,68 |  |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 11,2 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 11,2 |  |  |  |  |
| 12 | Укладка бордюрного камня | м | 4,0 |  |  |  |  |
| ул. Губкина, 3а (Журавушка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 28,8/4,32 |  |  |  |  |
| 14 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 28,8/4,32 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 28,8 |  |  |  |  |
| 16 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 28,8 |  |  |  |  |
| 17 | Укладка бордюрного камня | м | 12,0 |  |  |  |  |
| Перекресток ул. Почтовой и Б.Кнунянца |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  | 4,0х2,0м |  |  |
| 19 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  |  |  |  |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 22 | Укладка бордюрного камня | м | 8,0 |  |  |  |  |
| ул. Гаврюшина (м-н «Небылица») |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  | 4,0х2,0м |  |  |
| 24 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  |  |  |  |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 26 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 27 | Укладка бордюрного камня | м | 4,0 |  |  |  |  |
| ул. З.Космодемьянской, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  | 4,0х2,0м |  |  |
| 29 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  |  |  |  |
| 30 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 32 | Укладка бордюрного камня | м | 8,0 |  |  |  |  |
| ул. З.Космодемьянской, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  | 4,0х2,0м |  |  |
| 34 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм | м2/м3 | 8/1,2 |  |  |  |  |
| 35 | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 36 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых | м2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 37 | Укладка бордюрного камня | м | 8,0 |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №4

к Договору № ________

от «____» ___________ 2015г.

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 679 222.50 | руб. | Смета на сумму: | 679 222.50 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /А.И. Пизняк / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожного полотна после выполнения капитальных ремонтов сетей ТВС по ул. Игарская, ул. Матросова, пр. Молодежный, ул. Губкина, ул. Почтовая, ул. Гаврюшина, ул. З.Космодемьянской |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |  |  |  |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |  |  |  |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |  |  |  |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |  |  |  |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 679.222 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.089 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 19.522 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 06.2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н15= 1.5, Н16= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. пр. Молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.012 | 337 124.00 | 51 841.84 | 4 045.49 | 98.72 | 622.10 | 42.504 | 0.510048 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 213.08 | 60.628 | 0.727536 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 662.85 |  |  |  |  |
| 2. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.18 | 1 594.74 |  | 287.05 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 2.268 | 1 405.34 |  | 3 187.31 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.012 | 33 740.34 | 20 556.82 | 404.88 | 120.53 | 246.68 | 44.045 | 0.52854 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 82.38 | 21.965 | 0.26358 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 806.64 |  |  |  |  |
| 5. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 1.1244 | 5 453.37 |  | 6 131.77 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.012 | 299.58 |  | 3.59 | 2.28 |  | 0.1035 | 0.001242 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8.10 |  |  |  |  |
| 7. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 1.1232 | 5 453.37 |  | 6 125.23 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.012 | 33 479.73 | 20 473.07 | 401.76 | 120.53 | 245.68 | 44.045 | 0.52854 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 82.30 | 21.942 | 0.263304 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 803.36 |  |  |  |  |
| 9. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.1592 | 6 024.61 |  | 6 983.73 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.012 | 369.52 | 96.27 | 4.43 | 1.71 | 1.16 | 0.1035 | 0.001242 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7.82 |  |  |  |  |
| 11. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.8712 | 6 024.61 |  | 5 248.64 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 32 823.88 | 343.77 | 1 115.62 |  | 1.569612 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377.76 |  | 1.25442 |
|  | Раздел 2. Колодец 61/40 на Матросова,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.027 | 294 609.42 | 34 299.45 | 7 954.45 | 192.49 | 926.09 | 36.8345 | 0.9945315 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 316.60 | 39.675 | 1.071225 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 962.45 |  |  |  |  |
| 13. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 5.103 | 1 337.94 |  | 6 827.51 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.027 | 337 124.00 | 51 841.84 | 9 102.35 | 222.12 | 1 399.73 | 42.504 | 1.147608 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 479.42 | 60.628 | 1.636956 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 10 491.40 |  |  |  |  |
| 15. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.405 | 1 594.74 |  | 645.87 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 5.103 | 1 405.34 |  | 7 171.45 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.027 | 33 740.34 | 20 556.82 | 910.99 | 271.19 | 555.03 | 44.045 | 1.189215 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 185.36 | 21.965 | 0.593055 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 814.96 |  |  |  |  |
| 18. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 2.5299 | 5 453.37 |  | 13 796.48 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.027 | 299.58 |  | 8.09 | 5.13 |  | 0.1035 | 0.0027945 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 18.25 |  |  |  |  |
| 20. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 2.5272 | 5 453.37 |  | 13 781.76 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.027 | 33 479.73 | 20 473.07 | 903.95 | 271.19 | 552.77 | 44.045 | 1.189215 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 185.16 | 21.942 | 0.592434 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 807.52 |  |  |  |  |
| 22. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 2.6082 | 6 024.61 |  | 15 713.39 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.027 | 369.52 | 96.27 | 9.98 | 3.85 | 2.60 | 0.1035 | 0.0027945 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 17.60 |  |  |  |  |
| 24. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.9602 | 6 024.61 |  | 11 809.44 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.027)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 88 635.71 | 965.97 | 3 436.22 |  | 4.5261585 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 166.54 |  | 3.89367 |
|  | Раздел 3. Игарская,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.0112 | 294 609.42 | 34 299.45 | 3 299.63 | 79.85 | 384.15 | 36.8345 | 0.4125464 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 131.33 | 39.675 | 0.44436 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 717.77 |  |  |  |  |
| 26. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 2.1168 | 1 337.94 |  | 2 832.15 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.0112 | 337 124.00 | 51 841.84 | 3 775.79 | 92.14 | 580.63 | 42.504 | 0.4760448 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 198.87 | 60.628 | 0.6790336 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 351.99 |  |  |  |  |
| 28. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.168 | 1 594.74 |  | 267.92 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 2.1168 | 1 405.34 |  | 2 974.82 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.0112 | 33 740.34 | 20 556.82 | 377.89 | 112.49 | 230.24 | 44.045 | 0.493304 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 76.89 | 21.965 | 0.246008 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 752.86 |  |  |  |  |
| 31. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 1.04944 | 5 453.37 |  | 5 722.98 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.0112 | 299.58 |  | 3.36 | 2.13 |  | 0.1035 | 0.0011592 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7.58 |  |  |  |  |
| 33. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 1.04832 | 5 453.37 |  | 5 716.88 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.0112 | 33 479.73 | 20 473.07 | 374.97 | 112.49 | 229.30 | 44.045 | 0.493304 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 76.81 | 21.942 | 0.2457504 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 749.78 |  |  |  |  |
| 35. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.08192 | 6 024.61 |  | 6 518.15 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.0112 | 369.52 | 96.27 | 4.14 | 1.60 | 1.08 | 0.1035 | 0.0011592 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7.31 |  |  |  |  |
| 37. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.81312 | 6 024.61 |  | 4 898.73 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0112)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е27-02-010-03 Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 0.04 | 286 474.07 | 735.92 | 11 458.96 | 988.73 | 29.44 | 125.35 | 5.014 |
|  |  |  | 24 718.29 | 239.34 |  |  | 9.57 | 0.782 | 0.03128 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 7.14; К4 = 16.19; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 13 435.59 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 48 226.37 | 1 389.43 | 1 454.84 |  | 6.8915176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 493.47 |  | 1.646432 |
|  | Раздел 4. Губкина, 3а (Журавушка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.0288 | 294 609.42 | 34 299.45 | 8 484.75 | 205.33 | 987.82 | 36.8345 | 1.0608336 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 337.71 | 39.675 | 1.14264 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 559.97 |  |  |  |  |
| 40. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 5.4432 | 1 337.94 |  | 7 282.68 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.0288 | 337 124.00 | 51 841.84 | 9 709.17 | 236.93 | 1 493.05 | 42.504 | 1.2241152 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 511.39 | 60.628 | 1.7460864 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 190.84 |  |  |  |  |
| 42. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.432 | 1 594.74 |  | 688.93 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 5.4432 | 1 405.34 |  | 7 649.55 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.0288 | 33 740.34 | 20 556.82 | 971.72 | 289.27 | 592.04 | 44.045 | 1.268496 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 197.72 | 21.965 | 0.632592 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 935.96 |  |  |  |  |
| 45. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 2.69856 | 5 453.37 |  | 14 716.25 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.0288 | 299.58 |  | 8.63 | 5.47 |  | 0.1035 | 0.0029808 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 19.46 |  |  |  |  |
| 47. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 2.69568 | 5 453.37 |  | 14 700.54 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.0288 | 33 479.73 | 20 473.07 | 964.22 | 289.27 | 589.62 | 44.045 | 1.268496 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 197.51 | 21.942 | 0.6319296 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 928.04 |  |  |  |  |
| 49. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 2.78208 | 6 024.61 |  | 16 760.95 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.0288 | 369.52 | 96.27 | 10.64 | 4.10 | 2.77 | 0.1035 | 0.0029808 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 18.76 |  |  |  |  |
| 51. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 2.09088 | 6 024.61 |  | 12 596.74 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0288)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е27-02-010-03 Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 0.12 | 286 474.07 | 735.92 | 34 376.89 | 2 966.20 | 88.31 | 125.35 | 15.042 |
|  |  |  | 24 718.29 | 239.34 |  |  | 28.72 | 0.782 | 0.09384 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 7.14; К4 = 16.19; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 40 306.83 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 128 921.66 | 3 996.57 | 3 753.61 |  | 19.869902 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 273.05 |  | 4.247088 |
|  | Раздел 5. Перекресток ул. Почтовая и Б.Кнунянца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 294 609.42 | 34 299.45 | 2 356.88 | 57.04 | 274.40 | 36.8345 | 0.294676 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 93.81 | 39.675 | 0.3174 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 655.56 |  |  |  |  |
| 54. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 1.512 | 1 337.94 |  | 2 022.97 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 337 124.00 | 51 841.84 | 2 696.99 | 65.81 | 414.73 | 42.504 | 0.340032 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 142.05 | 60.628 | 0.485024 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 108.55 |  |  |  |  |
| 56. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.12 | 1 594.74 |  | 191.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 1.512 | 1 405.34 |  | 2 124.87 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 740.34 | 20 556.82 | 269.92 | 80.35 | 164.45 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 54.92 | 21.965 | 0.17572 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 537.75 |  |  |  |  |
| 59. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7496 | 5 453.37 |  | 4 087.85 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 299.58 |  | 2.40 | 1.52 |  | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 61. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7488 | 5 453.37 |  | 4 083.48 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 479.73 | 20 473.07 | 267.84 | 80.35 | 163.78 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 54.86 | 21.942 | 0.175536 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 535.56 |  |  |  |  |
| 63. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.7728 | 6 024.61 |  | 4 655.82 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 369.52 | 96.27 | 2.96 | 1.14 | 0.77 | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  |
| 65. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.5808 | 6 024.61 |  | 3 499.09 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е27-02-010-03 Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 0.08 | 286 474.07 | 735.92 | 22 917.93 | 1 977.46 | 58.87 | 125.35 | 10.028 |
|  |  |  | 24 718.29 | 239.34 |  |  | 19.15 | 0.782 | 0.06256 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 7.14; К4 = 16.19; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 871.22 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 49 180.37 | 2 263.67 | 1 077.00 |  | 11.369084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 364.79 |  | 1.21624 |
|  | Раздел 6. ул. Гаврюшина (м-н "Небылица") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 294 609.42 | 34 299.45 | 2 356.88 | 57.04 | 274.40 | 36.8345 | 0.294676 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 93.81 | 39.675 | 0.3174 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 655.56 |  |  |  |  |
| 68. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 1.512 | 1 337.94 |  | 2 022.97 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 337 124.00 | 51 841.84 | 2 696.99 | 65.81 | 414.73 | 42.504 | 0.340032 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 142.05 | 60.628 | 0.485024 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 108.55 |  |  |  |  |
| 70. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.12 | 1 594.74 |  | 191.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 1.512 | 1 405.34 |  | 2 124.87 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 740.34 | 20 556.82 | 269.92 | 80.35 | 164.45 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 54.92 | 21.965 | 0.17572 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 537.75 |  |  |  |  |
| 73. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7496 | 5 453.37 |  | 4 087.85 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 299.58 |  | 2.40 | 1.52 |  | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 75. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7488 | 5 453.37 |  | 4 083.48 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 479.73 | 20 473.07 | 267.84 | 80.35 | 163.78 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 54.86 | 21.942 | 0.175536 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 535.56 |  |  |  |  |
| 77. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.7728 | 6 024.61 |  | 4 655.82 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 369.52 | 96.27 | 2.96 | 1.14 | 0.77 | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  |
| 79. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.5808 | 6 024.61 |  | 3 499.09 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е27-02-010-03 Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 0.04 | 286 474.07 | 735.92 | 11 458.96 | 988.73 | 29.44 | 125.35 | 5.014 |
|  |  |  | 24 718.29 | 239.34 |  |  | 9.57 | 0.782 | 0.03128 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 7.14; К4 = 16.19; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 13 435.59 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 37 721.40 | 1 274.94 | 1 047.57 |  | 6.355084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 355.21 |  | 1.18496 |
|  | Раздел 7. ул. З.Космодемьянской, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 294 609.42 | 34 299.45 | 2 356.88 | 57.04 | 274.40 | 36.8345 | 0.294676 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 93.81 | 39.675 | 0.3174 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 655.56 |  |  |  |  |
| 82. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 1.512 | 1 337.94 |  | 2 022.97 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 337 124.00 | 51 841.84 | 2 696.99 | 65.81 | 414.73 | 42.504 | 0.340032 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 142.05 | 60.628 | 0.485024 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 108.55 |  |  |  |  |
| 84. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.12 | 1 594.74 |  | 191.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 1.512 | 1 405.34 |  | 2 124.87 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 740.34 | 20 556.82 | 269.92 | 80.35 | 164.45 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 54.92 | 21.965 | 0.17572 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 537.75 |  |  |  |  |
| 87. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7496 | 5 453.37 |  | 4 087.85 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 299.58 |  | 2.40 | 1.52 |  | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 89. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7488 | 5 453.37 |  | 4 083.48 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 479.73 | 20 473.07 | 267.84 | 80.35 | 163.78 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 54.86 | 21.942 | 0.175536 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 535.56 |  |  |  |  |
| 91. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.7728 | 6 024.61 |  | 4 655.82 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 369.52 | 96.27 | 2.96 | 1.14 | 0.77 | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  |
| 93. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.5808 | 6 024.61 |  | 3 499.09 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Е27-02-010-03 Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 0.08 | 286 474.07 | 735.92 | 22 917.93 | 1 977.46 | 58.87 | 125.35 | 10.028 |
|  |  |  | 24 718.29 | 239.34 |  |  | 19.15 | 0.782 | 0.06256 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 7.14; К4 = 16.19; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 871.22 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 49 180.37 | 2 263.67 | 1 077.00 |  | 11.369084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 364.79 |  | 1.21624 |
|  | Раздел 8. ул. З.Космодемьянской, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е27-04-005-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 294 609.42 | 34 299.45 | 2 356.88 | 57.04 | 274.40 | 36.8345 | 0.294676 |
|  |  |  | 7 129.40 | 11 726.02 |  |  | 93.81 | 39.675 | 0.3174 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.94; К4 = 16.19; К5 = 7.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 655.56 |  |  |  |  |
| 96. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 1.512 | 1 337.94 |  | 2 022.97 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Е27-04-005-02 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.008 | 337 124.00 | 51 841.84 | 2 696.99 | 65.81 | 414.73 | 42.504 | 0.340032 |
|  |  |  | 8 226.68 | 17 756.46 |  |  | 142.05 | 60.628 | 0.485024 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.92; К4 = 16.19; К5 = 7.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 108.55 |  |  |  |  |
| 98. | С408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | 0.12 | 1 594.74 |  | 191.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 1.512 | 1 405.34 |  | 2 124.87 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Е27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 740.34 | 20 556.82 | 269.92 | 80.35 | 164.45 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 865.20 |  |  | 54.92 | 21.965 | 0.17572 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(99942.29=1066.62*93.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.66; К4 = 16.19; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 537.75 |  |  |  |  |
| 101. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7496 | 5 453.37 |  | 4 087.85 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Е27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 299.58 |  | 2.40 | 1.52 |  | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 189.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0022:[ М-(12479.45=1066.62*11.7) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 1; К4 = 16.19; К5 = 4.81; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 103. | С410-0025 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, т | 0.7488 | 5 453.37 |  | 4 083.48 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*11.7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 33 479.73 | 20 473.07 | 267.84 | 80.35 | 163.78 | 44.045 | 0.35236 |
|  |  |  | 10 043.94 | 6 857.94 |  |  | 54.86 | 21.942 | 0.175536 |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(72643.20=752.00*96.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 5.65; К4 = 16.19; К5 = 7.62; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 535.56 |  |  |  |  |
| 105. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.7728 | 6 024.61 |  | 4 655.82 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.008 | 369.52 | 96.27 | 2.96 | 1.14 | 0.77 | 0.1035 | 0.000828 |
|  |  |  | 142.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С410-0001:[ М-(9099.20=752.00*12.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 3.26; К4 = 16.19; К5 = 7.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  |
| 107. | С410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 0.5808 | 6 024.61 |  | 3 499.09 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*12.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Е27-02-010-03 Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 0.08 | 286 474.07 | 735.92 | 22 917.93 | 1 977.46 | 58.87 | 125.35 | 10.028 |
|  |  |  | 24 718.29 | 239.34 |  |  | 19.15 | 0.782 | 0.06256 |
|  | - К2 = 16.19; К3 = 7.14; К4 = 16.19; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 871.22 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  | 49 180.37 | 2 263.67 | 1 077.00 |  | 11.369084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 364.79 |  | 1.21624 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 483 870.13 | 14 761.69 | 14 038.86 |  | 73.319526 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 760.40 |  | 15.87529 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 522 523.86 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 522 523.86 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 25 964.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 12 689.36 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  | 14 761.69 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  | 4 760.40 |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  | 19 522.09 |  |  |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 73.319526 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 15.87529 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  | 89.194816 |
|  | Транспортные расходы | 1.08 |  |  | 564 325.77 |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты | 1.02 |  |  | 575 612.29 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 575 612.29 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 103 610.21 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 679 222.50 |  |  |  |  |

| Составил: | Кошкарова В.Г. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Чепуренко А.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

Приложение №5

к Договору № ________

от «____» ___________ 2015г.

Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| 1 | Перечень исполнительной документации |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Копия договора |  |
| 3 | Акт передачи объекта для выполнения работ |  |
| 4 | Копии лицензий, допусков СРО всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания, измерения |  |
| 5 | Сметная документация |  |
| 6 | Приказ о назначение ответственного за проведение работ. |  |
| 7 | Письмо извещение генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. |  |
| 8 | Акт рабочей комиссии о готовности законченного объекта капитального ремонта для предъявления приемочной комиссии. |  |
| 9 | Общий журнал производства работ по форме. |  |
| 10 | Акты на скрытые работы |  |
| 11 | Акт приемки выполненных работ |  |
| 12 | Акт по форме ОС-3 |  |
| 13 | Сертификаты качества |  |
| 14 | Паспорта на оборудование |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий |  |