Приложение № 2

к извещению № 226/16-зкп

ДОГОВОР № 226/16-зкп

г. Салехард					                                                             от «__» __________ 2016г.

Акционерное общество «Салехардэнерго», в лице Генерального директора Стратий Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны, и _________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили между собой настоящий договор.

Содержание договора:

| Статья №1 Предмет договора Статья №2 Стоимость работ и порядок расчетов Статья №3 Права и обязанности Подрядчика Статья №4 Права и обязанности Заказчика Статья №5 Сроки выполнения работ Статья №6 Производство работ | Статья №7 Обстоятельство непреодолимой силы Статья №8 Приемка законченных видов работ Статья №9 Гарантии Статья №10 Ответственность сторон Статья №11 Расторжение настоящего договора Статья №12 Особые условия Статья №13 Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору |
| --- | --- |

Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Монтаж обвалования топливной емкости котельных №35», в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), дефектной ведомостью (приложение №3), локальной сметой (приложение №4) и условиями настоящего договора, действующим законодательством РФ.

1.2.  Подрядчик обязуется в установленные договором сроки и в пределах цены договора выполнить на свой риск, своими силами или силами субподрядных организаций все работы в объеме, определенном в п.1.1 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Результатом работ по настоящему договору является выполненный «Монтаж обвалования топливной емкости котельных №35», в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), дефектной ведомостью (приложение №3), локальной сметой (приложение №4) и условиями настоящего договора, действующим законодательством РФ

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется протоколом __________________ от «    » _______________ года № ___________зкп и составляет ___________рублей _________ копеек, в том числе НДС18%  __________ рублей __________ копеек.

2.2. Стоимость работ, определенная в п.2.1, включает все затраты Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.3. Расчеты за выполненные работы, осуществляются в течение 60 календарных дней, следующих за датой подписания акта выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Счета-фактуры, представленные Подрядчиком должны соответствовать требованиям ст.168, ст.169 НК РФ. В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных первичных документов (счетов-фактур и прочей документации), либо установленных сроков предоставления указанных документов Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполнения работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов.

Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

2.4. Заказчик вправе задержать до устранения замечаний оплату выполненных работ в следующем случае:

при обнаружении дефектов в объемах работ, представленных к оплате;

при причинении ущерба Заказчику;

при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние площадки и примыкающей к ней территории;

при невыполнении работ по устранению замечаний Заказчика, выданных в письменной форме;

при неправильном оформлении документации.

2.5. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, не исполнения гарантийных обязательств в установленные сроки, оплата по договору осуществляется только после уплаты Подрядчиком неустойки, либо по соглашению сторон оплаты выполненных работ за минусом суммы неустойки.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик вправе:

3.1.1.  Требовать подписания  Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.1.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.1.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Принять во внимание климатические условия, географическое расположение территории МО город Салехард.

3.2.2. Учесть в своих расчетах все возможные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, и в будущем не требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных настоящим договором.

3.2.3. Выполнить своими силами, средствами и предоставленными на давальческой основе материалами все работы в объемах и в сроках, предусмотренных в настоящем договоре и  сдать Заказчику работы указанные в  настоящем договоре в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с требованиями настоящего договора и  действующей НТД.

3.2.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие требованиям, непрерывность выполнения и безопасность всей деятельности на всех объектах.

3.2.5.  В течение срока выполнения Работ своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного периода эксплуатации оборудования.

3.2.6. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

3.2.7.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления договора в силу, Подрядчик обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственных Представителей.

3.2.8.  Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ и о планах выполнения работ на очередную неделю. Отчет предоставляется Заказчику в письменной (электронной) форме.

3.2.9.  Обеспечивать за счет цены договора сооружение и ликвидацию всех временных (подъездных к участку работ) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ.

3.2.10.  В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации оформлять исполнительную документацию по выполненным объемам, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предоставлять ее при сдаче-приемке выполненных работ, а также по первому требованию Заказчика, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после получения требования Заказчика.

3.2.11.  Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях и при необходимости получать в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

3.2.12. Осуществлять деятельность по сбору, безопасному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, руководствуясь СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами».

3.2.13. По завершении работ своими силами и за свой счет: вывезти с площадки строительную технику, излишки материалов.

3.2.14. Произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений.

3.2.15. Выполнить при необходимости техническую и биологическую рекультивацию земель; сдать площадку производства работ по акту приема-передачи службе Заказчика в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

3.2.16.  При завершении работ на объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

3.2.17. Обязан перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по настоящему договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.18.  Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия договора или гарантийного периода.

3.2.19. В течение Гарантийного периода нести ответственность за поставленные и установленные материалы, оборудование, системы, а в случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их замену своими силами и в счет договорной цены в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявления Заказчика.

3.2.20.  Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический и авторский надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

3.2.21.  При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Соблюдать на объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока выполнения работ.

3.2.22. При проведении работ не допускать захоронения отходов производства и потребления, загрязнения и захламления площадок производства работ прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений.

3.2.23. Разрабатывать нормативную документацию и получать разрешительную документацию на производство работ предполагающих выбросы загрязняющих веществ, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

3.2.24. Уведомлять Заказчика письменно в течении 2 (Двух) часов о любых внеплановых событиях и происшествиях, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии;

- несчастные случаи;

- хищения и иные противоправные действия;

3.2.25. При нанесении ущерба окружающей среде, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику.

3.2.26 Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, то возместить все понесенные Заказчиком убытки.

3.2.27. Информировать Заказчика о заключенных договорах подряда с субподрядными организациями по мере их заключения, предоставляя Заказчику копии заключенных договоров с субподрядными организациями в течение 10 дней с момента заключения таких договоров.

3.2.28. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями работ по настоящему договору.

3.2.29. Вести журнал производства работ по настоящему договору.

3.2.30. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ в рамках настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

3.2.31. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого объекта Заказчиком.

3.2.32. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

3.2.33. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить  Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.34. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.2.35. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

3.2.36. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3.1.35 настоящей статьи, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если изменения и дополнения не оформлены дополнительным соглашением и не подписаны сторонами.

3.2.37.  Подрядчик обязан, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2.38. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в 3.2.37. настоящей статьи, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.2.39. Оплатить затраченные ресурсы (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) для производства работ, предоставленные АО «Салехардэнерго».

3.2.40. При изменении Заказчиком объемов работ, Подрядчик обязан выполнить  дополнительные работы за согласованную стоимость в ценах и коэффициентах, предусмотренных в локальной смете согласно приложению №4 договора, при условии применения понижающего коэффициента. При применении повышающего коэффициента к смете договора на дополнительный объем работ повышающий коэффициент не применяется.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком инвентаря, материалов, оборудования и наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставляемого товара представленным сертификатам качества.

4.1.6. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов и других нормативных актов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.1.8 Изменять объем оговоренных договором работ с заключением  дополнительного соглашения  между сторонами.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком объемов работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2.3. Заказчик обязан передать по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ и до их завершения площадку пригодную для выполнения работ по договору.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть начаты и выполнены Подрядчиком в сроки установленные графиком производства работ, до 28 ноября 2016 года.

5.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 5.1. настоящего договора является согласованной точкой отсчета при определении размера штрафных санкций (пеней) при нарушении определенных договором сроков выполнения работ (этапов работ).

5.3. Сроки проведения работ могут быть пересмотрены сторонами в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы).

5.4. В срок выполнения работ входит предоставление Заказчику Подрядчиком документов предусмотренных настоящим договором.

5.5. При несвоевременном начале выполнения работ по вине Подрядчика, несоблюдении Подрядчиком срока выполнения работ (этапов работ), а также сроков окончания работ (этапов работ). Заказчик предупреждает Подрядчика о нарушении условий договора и  имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и требовать компенсации убытков.

5.6. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ и оказании услуг, произошедшие
по вине Подрядчика, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении
срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделе семь договора.

6. Производство работ

6.1. С момента начала работ Подрядчик ведет журнал производства работ, в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.2. Технический надзор от Заказчика осуществляется ответственными специалистами, закрепленными приказом Заказчика. Представители технадзора  совместно с Подрядчиком осуществляет проверку объемов выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям настоящего договора.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ, при этом Заказчик не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчиком в процессе производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком, до выяснения причин нарушений.

6.5. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними «Актами промежуточной поузловой приемки» и «Актами освидетельствования скрытых работ». Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, а затем восстановить за свой счет.

6.6. Дополнительные работы, выявленные после дефектации оборудования и неучтенные в техническом задании, согласовываются с Заказчиком, выполняются и оплачиваются путем заключения дополнительного соглашения к существующему договору.

7. Обстоятельство непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, при условии подтверждения их соответствующими документами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.5. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, выдаваемыми соответствующими органами.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х  месяцев, Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ, и, в случае не достижения соглашения, стороны вправе потребовать расторжения договора.

8. Приемка законченных видов работ

8.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется после полного исполнения сторонами своих обязательств по Акту приемки выполненных работ.

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется по письменному уведомлению Заказчика о факте завершения  работ с предоставлением  Заказчику исполнительной документации, выполненной в соответствии СНИП.3.01.04-87, РД 11-02-2006, СО 34.04.181-2003,  в количестве 2 (двух) экземпляров

8.3. Не позднее 20 (двадцати) дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных настоящим договором, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема, количества и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре  и направляет Подрядчику подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр акта выполненных работ, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с составлением перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

8.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать  Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, в этом случае сроки приемки работ регламентируются п. 8.3.

8.5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

8.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ при не предоставлении Заказчику полного комплекта исполнительной документации, предусмотренного настоящим договором.

8.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.8. Подрядчик в течение 24 месяцев, на весь комплекс выполненных работ (100%), с даты подписания Акта выполненных работ, гарантирует качество выполненных работ, качество оборудования  и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты и недоделки в течение двадцати календарных дней.

8.9. Недостатки выполнения работ, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.

- Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

-  в срок установленным договором устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- качественное функционирование систем при нормальной эксплуатации в гарантийный период.

9.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации объекта Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней  ответить на извещение Заказчика и не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения извещения произвести гарантийный ремонт или замену оборудования.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта (выполненных работ) устанавливается на 24 месяца от даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки». Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов по всему договору (всему оборудованию и работам). Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов в период гарантийной эксплуатации и сроки их устранения  фиксируются двухсторонним «Актом обнаруженных дефектов» Подрядчика и Заказчика. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя для осмотра, составления и подписания «Акта обнаруженных дефектов». В случае не направления уполномоченного представителя Подрядчика, либо отказа в подписании «Акта обнаруженных дефектов», Заказчик составляет указанный Акт в одностороннем порядке. Если Подрядчик не устранит дефекты в сроки, установленные в договоре, либо откажется от подписания «Акта обнаруженных дефектов», то Заказчик  вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения этих работ с оплатой их по отдельной договорной цене. В этом случае Подрядчик возмещает, в соответствии со счетом Заказчика, его расходы, связанные с устранением дефектов силами сторонней организации.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством РФ.

10.2. За задержку расчетов за выполненные работы по вине Заказчика,  Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,001% от стоимости подлежащей к оплате работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему договору.

10.3. В случае невыполнения или просрочки выполнения в период гарантийной эксплуатации Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки установленные настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.4. Если Подрядчик нарушит свои обязательства (срок начала и окончания работ, устранения дефектов, недоделок и других обязательств, указанных в настоящем договоре), он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, до фактического исполнения своих обязательств, но не более 20% от стоимости работ по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.5. Кроме неустойки Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, при этом убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

10.6. Подрядчик отвечает перед всеми государственными, контролирующими и инспектирующими службами за соблюдение при выполнении работ по настоящему договору норм, правил и иных НТД действующих в период действия договора.

10.7. Подрядчик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные убытки и ущерб имуществу третьих лиц, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ по настоящему договору.

10.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 10.3 и 10.4 настоящего договора, Заказчик вправе уменьшить причитающуюся Подрядчику сумму предусмотренную настоящим Договором на сумму неоплаченной Подрядчиком пени.

- Расторжение настоящего договора

11.1. Заказчик вправе расторгнуть  настоящий договор с Подрядчика в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 5 дней, согласно «Графика производства работ», по причинам, независящим от Заказчика;

- при задержке Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания, установленный в «Графике производства работ», увеличивается более чем на 5 дней;

- при нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных НТД;

- при аннулировании лицензии на деятельность Подрядчика в рамках настоящего договора;

- имеются другие нормативные и законодательные акты, лишающие Подрядчика права на производство работ в рамках настоящего договора.

Договор считается расторгнутым по истечении пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчиком (или истечения срока хранения заказной корреспонденции). Оплата части выполненных работ производится согласно настоящему договору.

11.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по совместному решению Заказчика и Подрядчика, с передачей незавершенных работ Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемым ими совместно, согласно условий настоящего договора.

  - Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. Особые условия

12.1. Сроки действия настоящего договора устанавливаются с момента подписания до 25 декабря 2016 года, а в части расчетов до полного исполнения.

12.2. Подрядчик не имеет право продать или передать проектную, исполнительную и финансовую документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

12.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры рассматриваются Арбитражным судом ЯНАО.

12.7. Для ускорения преддоговорных отношений, согласно ГК, настоящий договор может быть заключен посредством факсимильной связи (электронной) с последующим предоставлением оригиналов.

13. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору

1. График производства работ;

2. Техническое задание;

3. Дефектная ведомость;

4. Сметная документация;

5. Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| «ЗАКАЗЧИК» АО «Салехардэнерго» 629 007, ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова,39 Р/сч40702810500120001100 «Запсибкомбанк» ПАО г.Тюмень Кор/сч 30101810271020000613, БИК 047102613, КПП 891450001 ИНН 8901030855 ОКТМО 71951000 ОКАТО 71171000000 Тел. 8 (34922) 5-45-03 | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №1

к договору № 226/16-зкп

от «___» __________ 2016г

.

ГРАФИК

производства работ по объекту:

«Монтаж обвалования топливной емкости котельных №35»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Подготовка необходимых документов для производства работ | С даты подписания договора | 10.10.2016 |
| 2 | Закупка материалов | С даты подписания договора | 10.10.2016 |
| 3 | Монтаж ЖБИ блоков | 10.10.2016 | 12.10.2016 |
|  | Заделка вертикальных и горизонтальных швов | 12.10.2016 | 17.10.2016 |
| 4 | Монтаж анкерных поясов и лестниц | 17.10.2016 | 20.10.2016 |
| 6 | Окраска металлических конструкций | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
| 8 | Сдача выполненных работ | 21.10.2016 | 28.11.2016 |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №2

к договору № 226/16-зкп

от «___» __________ 2016г

Техническое задание

На производство работ

«Монтаж обвалования топливной емкости котельных №35»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, Котельная №35 по ул. Маяковского 19а Инв. №00001251 |
| 2 | Основание | Производственная программа |
| 3 | Вид работ | Новое строительство. |
| 4 | Сроки проведения работ | В соответствии с условиями договора |
| 5 | Особые условия производства работ (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | 1. При выполнении работ учесть принадлежность объекта климатическому региону 1г. 1.1. Расчетная температура наружного воздуха – «минус» 42°С. 1.2. Расчетное значение снегового покрова – 320 кг/м2. 1.3. Расчетная ветровая нагрузка – 48 кг/м2. |
| 6 | Требования к выполнению работ | 6.1. Выполнить работы согласно утверждённой дефектной ведомости и в соответствии МДС 13-14.2000, ВСН 55-88. А также ГОСТ Р 53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания фундаменты». СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» 6.2.После проведения ремонта направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектация исполнительной должна соответствовать нормативно технической документации. 6.3.Обеспечивать систематическую уборку площадки производства работ от строительного мусора и бытовых отходов, а также его складирование, хранение и вывоз (при необходимости выполнить работы по рекультивации) площадки после производства работ. 6.4. Обеспечить доступ к месту проведения работ представителю заказчика, для возможности осуществления контроля соблюдения правильности выполнения работ. |
| 7 | Требования к используемым материалам | Все материалы должны быть новыми, за исключением бетонных блоков предоставляемых на давальческой основе и по мере использования подлежащих списанию с оформлением «Отчета» по форме М-29. |
| 8 | Требования к результатам работ | Работы выполнить и сдать в срок согласно графику выполнения работ, являющегося приложением к договору. |
| 9 | Требования по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды | 1. В процессе выполнения работ обеспечить надлежащие условия содержания огнеопасных, взрывоопасных, ядовитых и загрязняющих веществ (материалов). 2. Обеспечивать выполнение требований по технике безопасности при выполнении высотных, электротехнических работ, работ с меха-ническим инструментом и подъемно-транспортным оборудованием. 3. После окончания работ произвести уборку строительного мусора и вывезти с прилегающей к объекту территории. |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №3

к договору № 226/16-зкп

от «___» __________ 2016г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование мероприятий: Монтаж обвалования топливной емкости котельных №35

Наименование объекта: Котельная №35 по ул. Маяковского 19а Инв. №00001251

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №35 |  |  |  |
| 1,1 | Доставка блоков ФБС L-2,4 м δ=600 мм h-1,2 м на растояние до 7 км | м3 | 20,736 |  |
| 1,2 | Отсыпка основания щебнем δ=50 мм | м3 | 14,32 |  |
| 1,3 | Монтаж стенки обвалования из бетонных блоков L-36 м δ=400 мм h-1,2 м и бетонных блоков L-36 м δ=600 мм h-1,2 м | м3 | 62,21 | Б/У |
| 1,4 | Устройство стен железобетонных | м3 | 3,6 |  |
| 1,5 | Заделка вертикальных и горизонтальных стыков обваловки бетонным раствором | м | 93,60 |  |
| 1,6 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений | м3 | 0,38 |  |
| 1,7 | Изготовление и монтаж лестниц из угловой стали 50*50 | Т | 0,15 |  |
| 1,8 | Монтаж анкерного пояса из уголка 75х75 | Т | 0,62 |  |
| 1,9 | Огрунтовка и окраска лестниц стальных | м2 | 19,875 |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий |  |

Приложение №4

к договору № 226/16-зкп

от «___» __________ 2016г

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная №35 по ул.Маяковского 19а Инв.№00001251. Монтаж обвалования топливной ёмкости котельная №35 |  |  |
| Основание: |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 257.292 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.158 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 37.985 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 06.2016 г. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.5, Н16= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Х310-1007-1 Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесома-териалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т на расстояние до 7 км (класс груза 1), т | 38 | 258.72 | 258.72 | 9 831.22 |  | 9 831.22 |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 7.99; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0432 | 32 269.25 | 27 233.22 | 1 394.03 | 215.10 | 1 176.48 | 24.19 | 1.045008 |
|  |  |  | 4 979.11 | 6 848.82 |  |  | 295.87 | 20.6 | 0.88992 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.75; К4 = 17.37; К5 = 3.52; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 405.75 |  |  |  |  |
| 3. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 4.752 | 1 405.34 |  | 6 678.18 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0432)*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е07-05-021-04 Установка блоков наружных стен массой до 1 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.3 | 92 004.64 | 35 972.48 | 27 601.39 | 13 350.82 | 10 791.74 | 192.78 | 57.834 |
|  |  |  | 44 502.72 | 14 903.20 |  |  | 4 470.96 | 45.36 | 13.608 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.06; К4 = 17.37; К5 = 6.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 65 561.78 |  |  |  |  |
| 5. | Е06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0312 | 1 078 276.27 | 24 096.58 | 33 642.22 | 1 494.22 | 751.81 | 220.66 | 6.884592 |
|  |  |  | 47 891.70 | 8 951.46 |  |  | 279.29 | 27.31 | 0.852072 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.34; К4 = 17.37; К5 = 8.4; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 36 178.34 |  |  |  |  |
| 6. | Е07-01-037-01 Заделка вертикальных и горизонтальных стыков обваловки, 100 м шва | 0.936 | 9 461.01 | 1 073.77 | 8 855.51 | 5 057.48 | 1 005.05 | 23.7 | 22.1832 |
|  |  |  | 5 403.29 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.48; К4 = 17.37; К5 = 10.44; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 17 958.97 |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-062-01 Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений, 100 м3 железобетона в деле | 0.0038 | 1 500 986.75 | 125 995.20 | 5 703.75 | 1 634.86 | 478.78 | 1798.72 | 6.835136 |
|  |  |  | 430 226.67 | 43 570.99 |  |  | 165.57 | 132.72 | 0.504336 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.72; К4 = 17.37; К5 = 6.67; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 278.36 |  |  |  |  |
| 8. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 1 т конструкций | 0.15 | 14 694.23 | 6 434.14 | 2 204.13 | 1 161.38 | 965.12 | 32.37 | 4.8555 |
|  |  |  | 7 742.50 | 1 855.90 |  |  | 278.38 | 5.64 | 0.846 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.19; К4 = 17.37; К5 = 4.1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 248.59 |  |  |  |  |
| 9. | С101-2542 Сталь угловая 50х50 мм, т | 0.15 | 34 628.79 |  | 5 194.32 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е09-03-014-01 Монтаж анкерного пояса из уголка 75х75, 1 т конструкций | 0.62 | 19 277.59 | 4 174.54 | 11 952.11 | 8 729.84 | 2 588.22 | 63.28 | 39.2336 |
|  |  |  | 14 080.38 | 1 260.02 |  |  | 781.21 | 3.82 | 2.3684 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.63; К4 = 17.37; К5 = 2.22; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 25 457.80 |  |  |  |  |
| 11. | С101-2545 Сталь угловая 75х75 мм, т | 0.62 | 32 052.70 |  | 19 872.67 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 2 151.11 | 58.36 | 64.53 | 43.16 | 1.75 | 5.31 | 0.1593 |
|  |  |  | 1 438.76 | 2.34 |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.0003 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.77; К4 = 17.37; К5 = 2.38; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 121.59 |  |  |  |  |
| 13. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 2 329.93 | 42.70 | 69.90 | 26.52 | 1.28 | 3.83 | 0.1149 |
|  |  |  | 884.05 | 2.34 |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.0003 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.24; К4 = 17.37; К5 = 2.35; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 105.00 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 133 063.96 | 31 713.38 | 27 591.45 |  | 139.14524 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 271.42 |  | 19.069328 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 172 186.20 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 156.24 | 9 891.22 | 3 553.34 |  | 44.0891 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 059.59 |  | 3.2144 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 29 706.39 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 201 892.59 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 45 486.83 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 341.80 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  | 31 713.38 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  | 6 271.42 |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  | 37 984.80 |  |  |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 139.14524 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 19.069328 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  | 158.21457 |
|  | Транспортные расходы | 1.08 |  |  | 218 044.00 |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  | 73 759.16 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 218 044.00 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 39 247.92 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 257 291.92 |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №5

к договору № 226/16-зкп

от «___» __________ 2016г.

Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| №п/п | Состав документации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист |  |
| 2 | Перечень исполнительной документации |  |
| 3 | Копия договора с приложениями |  |
| 4 | Смета по результатам торгов |  |
| 5 | Приказ о назначении ответственного за проведение работ |  |
| 6 | Акт приёма-передачи объекта в ремонт |  |
| 7 | Общий журнал производства работ по форме | РД-11-05-2007 |
| 8 | Акты освидетельствования скрытых работ | (на каждый вид) |
| 9 | Акт приемки выполненных работ |  |
| 10 | Копии сертификатов соответствия и сертификатов качества (прочие документы, подтверждающие качество) на использованные материалы |  |
| 11 | Прочие документы | Согласно НТД |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий |  |