«Утверждаю»

Главный инженер

МП «Салехардэнерго»

МО г.Салехард

___________________А.И. Пизняк

Техническое задание

«Выполнение межевых планов и постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Получение кадастрового паспорта земельного участка для заключения договора аренды земельного участка. |
| 2 | Место расположения объекта | Россия. Тюменская область, ЯНAO, г. Салехард Приложение №1 «Перечень объектов для осуществления действий межеванию и постановке на ГКУ» |
| 3 | Вид работ | Выполнение межевых планов и постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт, в соответствии сстандартами Российской Федерации действующими в области технической инвентаризации и постановки на государственный учет. |
| 4 | Сроки проведения работ | 30.06.2015г. |
| 5 | Состав работ | 1. Подготовительные работы по сбору и изучению сведений ГЗК. 2. Полевое обследование и оценка состояния пунктов геодезической сети, опорной межевой сети и опорных межевых знаков. 3. Уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве межевых работ. 4. Составление, согласование утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории. 5. Согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельных участков. 6. Определение координат межевых знаков. 7. Определение площади объекта землеустройства. 8. Устанавливать охранные зоны. 9. Составление плана границ объекта землеустройства. 10. Согласование границ с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков, либо при необходимости оформление публичного сервитута. 11. Формирование межевого плана в соответствии с требованиями действующего законодательства. 12.Утверждение межевого плана в установленном порядке. 13. Постановка на кадастровый учёт земельных участков и получение кадастровых паспортов в ФГ БУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО. |
| 6. | Требование к исполнителю работ | 1. Наличие аттестованного, квалифицированного персонала для производства работ повыполнению межевых планов и постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт 2.Наличие опыта производства работ повыполнению межевых планов и постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт |
| 7 | Комплектность прилагаемой документации | 1Перечень объектов для осуществления действий межеванию и постановке на ГКУ 2. Распоряжения Администрации МО г.Салехард «Об утверждении актов выбора и предварительном согласовании места размещения объекта для строительства. 3. Топографические съемки. |