- ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Салехард									«___» ________2014г.

Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» муниципального образования город Салехард, в лице Генерального директора Стратий Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны и______________________________,в лице _____________________, действующего на основании _______, именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, на основании протокола__________________ от «___» _________ 2014 года № ________заключили между собой настоящий Договор.

1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по проектированию и установке общедомовых узлов учета холодного водоснабжения на объектах указанных в приложении №1, а также модернизации системы учета электрической энергии  в энергосистеме МО г. Салехард» с организацией системы сбора данных,в соответствии с техническим заданием (Приложение №2), дефектной ведомостью (Приложение №3) и условиями настоящего договора,  действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки и в пределах цены
Договора выполнить на свой риск, своими силами или силами субподрядных организаций все работы в объеме, определенном в п.1.1 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Результатом работ по настоящему Договору является смонтированные в установленном порядке и сданные в эксплуатацию узлы учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, а также функционирующая в соответствии с техническим заданием система  сбора данных учета коммунальных ресурсов.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом заседания Комиссии по рассмотрению заявок на участие в торгах от «______»__________ 20_____ года №_____________,  и составляет _____________(прописью) рублей___ копеек, в том числе НДС18%_______________.

2.2. Стоимость работ, определенная в п.2.1., включает все возможные затраты Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение за выполнение всего комплекса работ определенного настоящим договором.

2.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика равными долями в течение одного года (12 месяцев) с 01 июля 2015 в течение одного месяца.

2.4. Оплата по договору производится при условии выполнения работ в сроки, установленные разделом 9 технического задания.

2.5. Ежеквартально Стороны производят сверку взаимных расчетов.

2.6. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, не выполнения работ по гарантии в установленные сроки оплата по договору осуществляется только после уплаты Подрядчиком такой неустойки, либо по соглашению сторон за минусом суммы неустойки.

2.7. При наличии финансовой возможности Заказчик по заявке Подрядчика праве произвести авансовые платежи  не более 20 % от стоимости настоящего договора. Оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанных в настоящем договоре.

2.8. По соглашению сторон стоимость работ подлежит уменьшению при изменении объемов работ, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять во внимание климатические условия, географическое расположение территории МО город Салехард.

3.1.2. Учесть в своих расчетах все возможные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, и в будущем не требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных настоящим Договором.

3.1.3. Выполнить своими силами и средствами или силами и средствами субподрядных организаций  все работы в объемах и в сроках, предусмотренных в настоящем договоре и  сдать Заказчику объекты в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с требованиями настоящего Договора, действующей НТД.

    - Подрядчик обязан обеспечить соответствие требованиям, непрерывность выполнения и безопасность всей деятельности на всех объектах.

    - В течение срока выполнения Работ своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течениегарантийного периода эксплуатации оборудования.

    - Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственных Представителей.

3.1.8. Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ. Отчет предоставляется Заказчику в письменной (электронной) форме.

- Обеспечивать в счет цены договора сооружение и ликвидацию всех временных (подъездных к участку работ) дорог икоммуникаций, требуемых для выполнения работ.

- В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации оформлять исполнительную документацию по выполненным объемам, предоставлять ее при сдаче-приемке выполненных работ, а также по первому требованию Заказчика, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после получения требования Заказчика.

- Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта иперевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях и при необходимости получать в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

- Обеспечить в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора и бытовых отходов (обеспечивает его складирование и хранение, а также вывоз его с территории месторождения).

- Осуществлять деятельность по сбору, безопасному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, руководствуясь СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами».

- По завершении работ, в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, своими силами и за свой счет: вывезти со Строительной площадки Строительную технику, излишки Материалов и т.п.; произвести демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений; выполнить при необходимости техническую и биологическую рекультивацию земель; сдать территорию по Акту приема-передачи службе Заказчика в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

- При завершении работ на объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте.

- Обязан перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по настоящемудоговору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свойсчетвсе дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия Договора или гарантийного периода.

- В течение Гарантийного периода несет ответственность за поставленные и установленные материалы, оборудование, системы, а в случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет договорной цены в течение двадцати календарных дней с момента получения заявления Заказчика.

- Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

- Обеспечивать получение наряда-допуска на Объект в рабочие, выходные и праздничные.

- При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Соблюдать на объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего Срока выполнения работ.

- При проведении работ на объектах МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард не допускать захоронения отходов производства и потребления, загрязнения и захламления площадок производства работ  прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений.

- Разрабатывать нормативную документацию и получать разрешительную документацию на выброс загрязняющих веществ, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

    - Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии (в течение 2 (Двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (Двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

    - При нанесении ущерба окружающей среде, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику.

    - По окончании работ выполнить обязательную зачистку территории, вывоз накопленных промышленных отходов и рекультивацию нарушенных земель. Производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по причинам, зависящим от Подрядчика (Субподрядчика).

    - В случае выхода Подрядчиком за границы отвода земельного участка, переданного для производства работ Заказчиком, возместить Заказчику все понесенные им убытки в связи с предъявлением ему штрафных санкций государственными и муниципальными контролирующими органами, а также компенсирует затраты связанные с дополнительным отводом земли, своими силами и за свой счет проводит рекультивацию нарушенных земель,

    - Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, то возместить все понесенные Заказчиком убытки.

3.1.37. Информировать Заказчика о заключенных договорах подряда с субподрядными организациями по мере их заключения, предоставляя Заказчику копии заключенных договоров с субподрядными организациями в течение 10 дней с момента заключения таких договоров.

3.1.38. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями работ по настоящему договору.

3.1.39.  Вести журнал производства работ в установленной форме.

3.1.40.  Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ в рамках настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

3.1.41. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого объекта Заказчиком.

3.1.42. Передать Заказчику на склад демонтированный материал, пригодный к дальнейшей эксплуатации, с составлением «Акта осмотра демонтированного материала на предмет повторного использования» и накладной до момента подписания Акта выполненных работ.

3.1.43. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

3.1.44. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить  Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.45. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.1.46. Провести сорокачасовые часовое обучение персонала Заказчика по работе приборов учета и системы сбора данных в течение пяти рабочих дней с момента получения требования.

3.1.47. Предоставить в течении 10 календарных дней после подписания договора График производства работ по проектированию и установке общедомовых узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, на объектах, а также модернизации системы учета электрической энергии  в энергосистеме МО г. Салехард»  с организацией системы сбора данных согласно установленной заказчиком формы.

3.1.48. В течение 10 (десяти) дней следующих за датой  подписания договора, предоставить  на согласование сметную документацию по результатам торгов на выполнение работ по настоящему договору.

3.1.49. Проинформировать Заказчика в течение трех рабочих дней об окончании каждого этапа работ, согласно Технического задания. При не извещении Заказчика об окончании работ, работы считаются не выполненными.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1.  Требовать подписания  Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.2.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.2.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

4. Права и обязанности Заказчика

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком объемов работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Передать Подрядчику в течение 10-ти дней после подписания настоящего договора технические условия для проектирования монтажа узлов учета.

4.2.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящимдоговором.

4.2.5. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.6. В течение 10 рабочих дней обязан утвердить предоставленную Подрядчиком сметную документацию или вернуть Подрядчику с указанием причин. С момента утверждения Заказчиком смета становится приложением к настоящему договору.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на объект инвентаря, материалов, оборудования и наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставляемого товара представленным сертификатам качества.

4.1.6. Осуществлять контроль над объемом и сроками выполнения работ.

4.1.7. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов и других нормативных актов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть начаты и выполнены Подрядчиком в сроки установленные техническим заданием, должны быть полностью завершены в течение ________ календарных дней с момента заключения договора.

5.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 5.1. настоящего Договора является согласованной точкой отсчета при определении размера штрафных санкций (пеней) при нарушении определенных договором сроков выполнения работ.

5.3. Сроки проведения работ могут быть пересмотрены сторонами в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы).

5.4. В срок выполнения работ входит предоставление Заказчику Подрядчиком документов предусмотренных настоящимдоговором.

5.5. При несвоевременном начале выполнения работ по вине Подрядчика, несоблюдении Подрядчиком срока выполнения работ, а также сроков окончания работ Заказчик предупреждает Подрядчика о нарушении условий договора и  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать компенсации убытков.

5.6. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, а также работы выполненные с отклонениями от условий договора не оплачиваются.

5.7. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ и оказании услуг, произошедшие
по вине Подрядчика, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении
срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделе семь договора.

6. Производство работ

6.1. Технический надзор от Заказчика осуществляется ответственными специалистами, закрепленными приказом Заказчика. Представители технадзора  совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям настоящего договора.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ, при этом Заказчик не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. В случае, если Заказчиком в процессе производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком, до выяснения причин нарушений.

7. Обстоятельство непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, при условии подтверждения их соответствующими документами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.5. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, выдаваемыми соответствующими органами.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х  месяцев, Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ, и, в случае не достижениясоглашения, стороны вправе потребовать расторжения договора.

8. Приемка законченных видов работ

  - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным, по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется на основании утвержденной Заказчиком сметной документацией при предоставлении следующего комплекта документов:

- согласованный с ресурсоснабжающей организацией проект на узел учета;

- заводские паспорта на оборудование и средства измерений;

- акт допуска узла учета в эксплуатацию;

- комплект исполнительной документации;

- акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)

8.2.  Не позднее пятнадцати дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 8.1 настоящего договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, количества и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре  и направляет Подрядчику подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с составлением перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

8.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать  Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

8.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ при не предоставлении Заказчику полного комплекта исполнительной документации, предусмотренного настоящим договором и требованиями НТД.

8.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.6. Недостатки выполнения работ, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.

- Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором;

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

качественное функционирование систем при нормальной эксплуатации в гарантийный период.

9.2.В случае обнаружения недостатков и дефектов при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации объекта Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней  ответить на извещение Заказчика и не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения произвести гарантийный ремонт или замену оборудования.

9.3.Гарантийный срок эксплуатации объекта (выполненных работ) устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки». Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию узлов учета (системы)до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов по всему договору (всему оборудованию и работам и системе в целом).Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.Наличие дефектов в период гарантийной эксплуатации и сроки их устранения  фиксируются двухсторонним «Актом обнаруженных дефектов» Подрядчика и Заказчика. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя для осмотра, составления и подписания «Акта обнаруженных дефектов».В случае не направления уполномоченного представителя Подрядчика, либо отказа в подписании «Акта обнаруженных дефектов», Заказчик составляет указанный Акт в одностороннем порядке. Если Подрядчик не устранит дефекты в сроки, указанные в Акте, либо откажется от подписания «Акта обнаруженных дефектов», то Заказчик  вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения этих работ с оплатой их по отдельной договорной цене. В этом случае Подрядчик возмещает, в соответствии со счетом Заказчика, его расходы, связанные с устранением дефектов силами сторонней организации.

10. Ответственность сторон

10.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством РФ.

10.2. За задержку расчетов за выполненные работы по вине Заказчика,  Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы подлежащей оплате в соответствии с настоящим договором, за каждый день просрочки.

10.3. В случае невыполнения или просрочки выполнения в период гарантийной эксплуатации Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки установленные настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.4. Если Подрядчик нарушит свои обязательства (срок начала и окончания работ каждого этапа работ, устранения дефектов, недоделок и других обязательств, указанных в настоящем Договоре), он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, до фактического исполнения своих обязательств (каждого этапа работ согласно технического задания), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.5. Кроме неустойки Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, при этом убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

10.6. Подрядчик отвечает перед всеми государственными, контролирующими и инспектирующими службами за соблюдение при выполнении работ по настоящему договору норм, правил и иных НТД действующих в период действия договора.

10.7. Подрядчик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные убытки и ущерб имуществу третьих лиц, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ по настоящему договору.

10.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 10.3 и 10.4 настоящего договора, Заказчик вправе уменьшить причитающуюся Подрядчику сумму предусмотренную настоящим Договором на сумму неоплаченной Подрядчиком пени.

11. Расторжение настоящего договора

11.1. Заказчик вправе расторгнуть  настоящий договор с Подрядчика в одностороннем порядке  в следующих случаях:

при неисполнении Подрядчиком сроков начала производства работ более чем на 5 дней, согласно «технического задания», по причинам, независящим от Заказчика;

при срыве Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания, установленный в «техническом задании», увеличивается более чем на 5 дней;

при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных НТД;

при аннулировании свидетельства СРО на деятельность Подрядчика в рамках настоящего договора;

имеются другие нормативные и законодательные акты, лишающие Подрядчика права на производство работ в рамках настоящего договора.

Договор считается расторгнутым по истечении пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчиком (или истечения срока хранения заказной корреспонденции). Оплата части выполненных работ производится согласно условиям настоящего договора.

11.2. Настоящей договор может быть расторгнуто по совместному решению Заказчика и Подрядчика с передачей незавершенных работ Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемым ими совместно согласно условий настоящего договора.

11.3. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. Особые условия

12.1. Сроки действия настоящего договора устанавливаются с момента подписания до полного исполнения обязательств по настоящему договору, если одной из сторон договора ранее не было инициировано расторжение Договора по условиям, предусмотренными положениями настоящего договора.

12.2. Подрядчик не имеет право продать или передать проектную, исполнительную и финансовую документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

12.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры рассматриваются Арбитражным судом ЯНАО.

12.7. Для ускорения преддоговорных отношений, согласно ГК, настоящий договор может быть заключен посредством факсимильной связи (электронной)  с последующим предоставлением оригиналов. Стороны обязуются в течение тридцати дней подписать оригиналы договоров. Инициатива направления остается за Заказчиком.

Перечень

документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложение

1.Перечень объектов с разбивкой по стоимости работ.

2. Техническое задание.

3.Дефектная ведомость

| «ЗАКАЗЧИК» МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард 629 000, ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова,39 р/с 407 028 105 001 200 011 00 «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень к/с 301 018 101 000 000 006 39 БИК 047 130 639 КПП 891 450 001 ИНН 890 100 8521 ОКПО 471 965 94 ОКОНХ 111 10 Тел. 8 (34922) 5-45-03 | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард |  |
| _______________Ю.Ф. Стратий | _______________ |